PRODUCT & DELIVERY SPECIFICATION

注塑企业 NPI、新项目开发与 Tooling 协同系统

产品需求、统一体验架构与 Codex 实施规格书

本版本的核心决策 业务上与主 ERPNext 分开；后端采用独立 Frappe Framework Site/App；普通用户采用独立 React 工业工程套壳。Siemens iX Classic Light 与经典西门子工程软件工作台是唯一 UI/布局基线；英文是唯一源语言，简体中文和繁体中文通过同一 Frappe 翻译事实源生成。普通语言混用、花哨多色、大圆角卡片化和翻译缺失均阻断发布。

概念界面：经典工业工程工作台；统一项目/模具开发工作区，而不是零散DocType单据

V1.2 · UI 与本地化执行版 · 2026-07-21

适用：产品负责人、项目/NPI、模具工程、设计、质量、工艺、IT与实施开发

依据：V0.9需求稿 + 客户Tooling List样例 + 现有ERPNext边界；V1.2新增Siemens iX Classic唯一视觉基线、单主色/低圆角/工程工作台布局，以及英文源文案、Frappe简体/繁体中文翻译和零普通语言混用门禁。

# 文档控制与使用说明

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.9 | 2026-07-16 | 业务评审稿 | 定义独立NPI Hub、ERPNext边界、阶段门和基础功能。 |
| V1.1 | 2026-07-21 | Codex实施版 | 强化专业UI/交互、Tooling领域模型、客户宽表导入、共享/执行边界、Codex Goal/Skills/Guardrails和分阶段验收。 |
| V1.2 | 2026-07-21 | UI与本地化执行版 | 锁定Siemens iX Classic唯一视觉基线；单主色、中性色、方正/低圆角、平面边界和经典工程工作台布局；英文源文案，简体/繁体中文沿用Frappe翻译逻辑，普通语言混用直接阻断发布。 |

## 如何把本文件交给 Codex

1. 将配套 Starter Pack 解压到代码仓库根目录；真实客户Excel放到.gitignore保护的私有目录。

2. 启动Codex，运行 /skills 确认仓库技能可见；输入 /plan，然后提交 00_GOAL.md。

3. 第一轮明确要求“只执行Phase 0，不写生产代码，完成计划材料后停止”。

4. 人工批准问题清单、架构、UX导航、数据模型、ERP字段主责和PLANS.md。

5. 之后每次只批准一个阶段或一个可审查子目标；要求测试、浏览器演示、文档和回滚说明。

停止规则 Codex遇到业务含义不清、数据主责不明、破坏性影响、许可证/安全风险或验收标准缺失时，必须建立 Decision Request 并停止相关实现，不能“按常识猜一个”。

## 导航目录（静态）

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 背景、目标与边界 |
| 2 | 产品体验与统一UI/交互 |
| 3 | 系统架构与技术决策 |
| 4 | 业务流程与阶段门 |
| 5 | Tooling领域与生命周期 |
| 6 | 客户Tooling List分析与映射 |
| 7 | 功能范围与工作区需求 |
| 8 | 核心数据模型与状态机 |
| 9 | ERPNext共享与执行集成 |
| 10 | 权限、审计与防误操作 |
| 11 | 非功能、测试与运维 |
| 12 | MVP与分阶段路线 |
| 13 | Codex执行手册与Prompt |
| 14 | 验收与Definition of Done |
| 附录A | 完整需求矩阵 |
| 附录B | Tooling List字段映射 |
| 附录C | 可复制Codex Goal/AGENTS/Skills |
| 附录D | 待确认决策与参考资料 |

# 一页结论：本项目十二条不可妥协的产品原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 独立系统 | NPI Hub与主ERPNext是两套系统和数据库；共享基础设施可以，直接共库不可以。 |
| 专业套壳 | 普通用户使用React工业Web App；Frappe Desk仅作为后台配置和数据修复工具。 |
| 工作区优先 | 以项目工作区、模具开发工作区和“我的工作”组织工作，不以DocType菜单组织用户。 |
| Tooling是一级领域 | 覆盖需求、设计、制造、Revision、物理套数、穴位、试模、问题、产能和ERP资产执行。 |
| 数据主责唯一 | 共享页面不等于双主编辑；每个字段只有一个主系统。 |
| ERP负责执行 | 正式Item/BOM、采购、库存、生产、质量、资产、成本在ERPNext执行。 |
| 宽表只做导入 | 客户43列Tooling List用于导入和报表，不作为内部模型或主要UI。 |
| 显式关系 | 共用模、复制模、双色/包胶、镶件、穴位必须结构化，不能靠空单元格和备注暗示。 |
| 先计划后编码 | Codex Phase 0只调查与计划，批准后才写代码；每一阶段停止等待批准。 |
| 防误操作内建 | 影响预览、权限、状态机、软删除、审计、幂等、回滚和测试不是后补功能。 |
| Siemens唯一视觉基线 | UI布局、密度、导航、树表、分栏和属性检查器完全以Siemens iX Classic及经典工程软件为基线；不得并列套用其他设计系统。 |
| 英文源与三语言纯度 | 显示源字符串一律英文；简体中文和繁体中文来自Frappe翻译；除批准术语/缩写、产品名、编码和业务数据外，界面不得混用语言。 |

# 1. 背景、目标与范围

## 1.1 业务背景

企业以注塑制造为主，项目同时包含客户提供模具、客户提供图纸由公司自制模具、复制模/改模及量产后工程变更。现有ERPNext已经承载模具资产、质量、变更和文件等能力，但新项目开发过程涉及大量设计版本、跨部门任务、阶段门、试模迭代和客户/供应商协同，继续以零散单据扩展会造成上下文断裂和重复录入。

## 1.2 建设目标

| 目标层 | 结果 |
| --- | --- |
| 用户目标 | 项目经理、模具工程、设计、工艺和质量在同一项目上下文中协作，快速识别当前阶段、阻断项、下一行动和关键版本。 |
| 业务目标 | 从客户输入/立项到量产移交形成端到端可追溯链路，覆盖Tooling设计制造和T0-Tn试模。 |
| 数据目标 | 开发数据与ERP执行数据主责清晰，批准后形成不可变Release Package并可靠同步。 |
| 技术目标 | 独立、可升级、可测试、可回滚；不因大量定制拖累主ERPNext升级。 |
| 交付目标 | 把需求、计划、架构、Skills、验收和防误操作规则固化，使Codex可以按小目标可靠实施。 |

## 1.3 范围与非范围

| 本系统负责 | ERPNext继续负责/本期不重复建设 |
| --- | --- |
| 项目组合、项目模板、阶段门、里程碑、交付物、风险/问题/行动/决策 | 财务总账、应收应付、销售交付等经营交易 |
| 产品/零件开发版本、草稿EBOM、DFM、设计评审与发布准备 | 正式Item编码、已发布制造BOM及生产交易 |
| Tooling Requirement、设计/制造、Revision、物理Set、共用/复制/双色/镶件 | 正式采购、收货、库存、模具资产、维护和成本 |
| T0-Tn试模计划/实际、参数、样件、缺陷、整改和结论 | 正式来料/过程/出货检验和NCR/CAPA执行 |
| NPI清单、量产成熟度、客户批准、Release Package和ERP执行镜像 | ERPNext Core修改、直接数据库写入、重新建设完整PLM/CAD/PDM |

## 1.4 用户与成功标准

| 角色 | 核心成功场景 |
| --- | --- |
| 项目经理/NPI | 一屏掌握阶段、SOP、阻断、交付物、风险、Tooling和ERP执行。 |
| 模具工程师 | 在模具开发工作区管理设计、制造、套数、穴位、试模、问题和产能。 |
| 产品/模具设计 | 管理Revision、评审、受影响对象和发布基线。 |
| 工艺/试模 | 计划和记录T0-Tn参数、材料、机台、样件及结论。 |
| 质量 | 按零件/穴位/轮次跟踪缺陷、测量、行动和客户批准。 |
| 管理层 | 按客户、项目、供应商和阶段查看进度、风险、试模轮次、产能缺口和成本。 |
| ERP执行人员 | 在ERPNext完成正式编码、采购、生产、资产和质量交易；状态回到NPI。 |

# 2. 产品体验、统一 UI 与语言体系

## 2.1 产品体验定位与唯一视觉基线

体验定位 “像专业新项目管理/开发软件一样工作”：用户围绕项目、Tooling和待办协作；单据只作为数据对象存在，不应该主导导航、页面结构和操作流程。

## 2.2 推荐前端形态与套壳边界

| 层面 | V1.2强制决策 | 理由/边界 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript独立工业Web App | 建立统一应用框架、工作区、复杂树表和协作体验，不受Desk页面结构限制。 |
| 唯一组件基线 | Siemens iX React/Web Components，Classic Light | 完全参考Siemens工业工作台布局逻辑；所有组件经npi-ui适配层封装。 |
| 视觉系统 | 一个工业深青主色 + 中性色 + 受控语义色 | 普通业务面不按模块配彩虹色；颜色、圆角、阴影、密度和间距只来自设计令牌。 |
| 几何与层级 | 面板/表格/工具栏0px；输入/按钮2px；弹窗最大4px | 以边界、分隔线和层级组织信息；禁止彩色圆角卡片墙、渐变、玻璃、强阴影和装饰动效。 |
| 品牌与许可 | 公司自有名称、Logo、主色、术语和系统字体 | 使用公开iX组件与模式；不复制Siemens商标、专有字体、官方产品皮肤或受限品牌资产。 |
| Frappe Desk | 仅管理员、配置、字典、权限和数据修复 | 普通用户不在DocType之间跳转。 |
| 移动端 | 审批、状态、拍照、扫码和问题采集优先 | 复杂网格、批量编辑、设计评审和模具工程工作台仍以桌面为主。 |

图2-1 项目驾驶舱概念界面（简体中文翻译模式；普通标签不混用英文）

## 2.3 信息架构

| 一级入口 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 我的工作 | 待办、待审、逾期、被提及、接口异常、最近项目、个人收藏。 |
| 项目组合 | 项目健康度、阶段、目标SOP、客户、负责人、风险、成本与资源视图。 |
| 新项目开发 | 项目工作区及项目模板、阶段门、交付物、计划和协同。 |
| 模具开发 | 跨项目模具组合、模具开发工作区、供应商、物理套数、试模和产能。 |
| 试模与问题 | 试模队列、现场录入、缺陷、行动、验证、Pareto和轮次比较。 |
| 发布到ERPNext | 待发布包、影响预览、审批、ERPNext回执、异常、重试和对账。 |
| 报告 | 项目、模具、试模、供应商、产能、NPI和接口KPI。 |
| 系统配置 | 模板、字典、权限、映射、接口、导入、审计；仅授权管理员。 |

## 2.4 项目工作区标签与关键动作

| 标签 | 内容 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| 概览 | 阶段、健康度、SOP、KPI、阻断、下一里程碑 | 更新健康度、创建行动、提交阶段门 |
| 计划 | 里程碑、WBS、依赖、负责人、资源和基线 | 调整计划、基线比较、批量指派 |
| 零件/BOM | 产品、零件、外部编号、Revision、草稿EBOM | 新增Revision、评审、准备发布 |
| 模具开发 | 需求、Master/Revision/Set、设计制造、试模、产能 | 建立需求、复制模、安排试模、建立产能情景 |
| 设计与文件 | DFM、图纸、模具图、规范、评审、版本 | 上传版本、发起评审、冻结发布 |
| 试模 | T0-Tn计划/实绩、参数、样件、比较 | 安排试模、现场录入、形成结论 |
| 质量与问题 | 缺陷、测量、风险、行动、变更 | 分派、根因、验证、关闭 |
| NPI/发布 | 清单、成熟度、客户批准、量产就绪、发布包 | 影响检查、会签、发布到ERPNext |
| 活动 | 评论、@提及、决定、状态、接口和审计时间线 | 协作、链接对象、追踪决定 |

## 2.5 核心交互模式

动态页头：身份、状态、负责人、关键版本、来源、同步状态和主要动作始终可见。

高密度Grid：列选择、固定、分组、筛选、保存视图、批量操作、复制粘贴、导入和导出。

上下文侧板：不丢失列表位置即可查看详情、活动、关联问题、ERP状态和快捷操作。

阶段带：G0-G7可视化，显示完成/进行/阻断/待开始，支持下钻到必交项。

活动流：评论、决定、行动、变更、版本、审批和接口回执统一呈现。

异步任务中心：导入、发布、批量计算和接口重试显示进度、逐项结果和恢复动作。

草稿/自动保存/冲突处理：明确告诉用户“已保存、正在保存、离线、冲突、失败”。

## 2.6 防误解与防误操作体验

| 风险 | 必须的产品机制 |
| --- | --- |
| 把ERP镜像当成可编辑字段 | 字段标签显示“来源ERP/只读/最后同步”；跳转ERP执行单据。 |
| 错误阶段发布 | 发布前展示缺失交付物、未关问题、版本差异、受影响ERP对象和批准人。 |
| 批量改错对象 | 批量动作显示筛选范围、对象数量、字段新旧值；支持预览和撤销/回滚。 |
| 并发覆盖 | 乐观锁、版本差异、合并/放弃选择；不得后保存静默覆盖。 |
| 误删版本/关系 | 软删除/作废、引用检查、影响列表、原因和审计。 |
| 导入脏数据 | 预览、映射、逐行错误、重复检测、原始值、导入批次和回滚。 |
| 错误理解A/B/C或空模号 | 保持Legacy原值并发起待确认；不得自动推断业务含义。 |

## 2.7 Siemens iX Classic 视觉硬约束（发布阻断）

这里的“完全参考西门子”指：以Siemens iX Classic Light和经典西门子工程软件的应用框架、导航、树表、工作区、分栏、属性检查器、状态反馈和信息密度作为唯一设计基线。不得再将其他设计系统并列为目标，也不得复制Siemens商标、专有字体或受限品牌资产。

| 约束面 | 强制基线 | 发布阻断示例 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | 全局只设一个工业主色；普通页面85%–90%为中性色 | 模块各自配色、彩虹状态、装饰性色块 |
| 圆角 | 面板/表格/工具栏0px；输入/按钮2px；弹窗/浮层最大4px | 大圆角卡片、胶囊主按钮、圆角套圆角 |
| 层级 | 以1px边界、分隔线、标题层级和选中态组织信息 | 强阴影、玻璃、漂浮卡片、渐变背景 |
| 布局 | 顶栏 + 左侧域导航/对象树 + 对象上下文头 + 中央工作区 + 右侧属性/风险检查器 + 可选底部消息区 | Hero首页、卡片瀑布流、每个对象跳独立表单 |
| 数据操作 | 高密度Grid/树表、固定列、分组、筛选、保存视图、批量操作、分栏和快捷键 | 只用大卡片摘要，用户反复打开单据 |
| 动效 | 只表达加载、状态变化、展开/收起和任务进度 | 弹跳、炫技过渡、无业务意义动画 |
| 实现 | @siemens/ix、@siemens/ix-react、@siemens/ix-icons经npi-ui封装；所有视觉值来自token | 业务页面直接写任意HEX、radius、shadow或绕过适配层 |
| 验收 | 1440×900与1920×1080英文/简体/繁体视觉回归；人工参考审计 | 未提供截图、差异图或偏离说明即合并 |

图2-1已替换为简体中文单语界面示例；英文和繁体中文必须使用完全相同的布局、组件、状态语义和对象上下文，只替换经审核的翻译文本。

## 2.8 英文源文案与 Frappe 翻译硬约束（发布阻断）

英文不是“默认回退语言”而是唯一源语言。所有显示文案先以完整英文文字面量进入代码/元数据，再由Frappe兼容翻译目录生成简体中文和繁体中文。两种中文分别审核；不得用简繁自动转换代替正式制造术语翻译。

| 约束面 | 强制规则 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- |
| 源字符串 | UI、字段标签、状态、错误、通知、活动、邮件、打印和导出标题一律使用完整英文源字符串 | 源代码或DocType元数据直接写中文UI文案 |
| 后端/Desk | Python使用frappe._()；Frappe JavaScript使用__() | 用户可见字符串未进入Frappe翻译提取链 |
| React | 只通过npi-i18n.t(source, context, values)；读取与Frappe相同的翻译事实源 | 前端另建独立中文字典，导致前后端术语漂移 |
| 目标语言 | English、简体中文、繁体中文三种运行语言；M0按实际Frappe版本确认language code | 凭记忆硬编码language code或只实现一种中文 |
| 语言纯度 | 每个渲染页面只使用当前语言 | “项目 Project”“保存 Save”“Tooling 管理”等普通中英混排 |
| 允许例外 | approved_terms.csv中的术语/缩写、产品名、料号/图号/对象编号、文件名、单位及用户/客户原始数据 | 未在白名单中的普通英文残留在中文系统标签、状态或句子中 |
| 稳定键 | 数据库、API、状态机、权限和查询使用稳定英文代码；展示时翻译 | 把中文显示文本作为状态值、权限键或接口字段值 |
| 翻译质量 | 命名占位符、context、复数/数字/日期/单位一致；不得拼接翻译片段 | 占位符不一致、句子由碎片拼接、第三方组件默认英文泄漏 |
| 发布门 | P0三语言翻译完整率分别100%；组件/E2E/DOM语言扫描、邮件/打印测试全部通过 | 任何缺失翻译、普通语言混用、硬编码中文或未审核回退 |

文档中的Tooling、Revision、API等可以作为领域术语或技术标识出现；这不表示中文产品界面可以任意混用。中文UI中的普通导航、按钮、状态和帮助必须使用经批准的完整中文翻译。

# 3. 系统架构与关键技术决策

图3-1 推荐架构：专业前端套壳 + 独立Frappe领域后端 + ERPNext执行底座

## 3.1 部署边界

推荐部署示意

erp.company.com # 主 ERPNext，独立数据库 npi.company.com # NPI & Tooling Hub，独立数据库 可同一集群/服务器，也可同一 Frappe Bench 建不同 Site； 备份、迁移、发布、权限和数据库必须独立。

## 3.2 关键架构决策 ADR

| ADR | 决策 | 禁止/备注 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | NPI Hub与ERPNext独立Site/DB | 禁止直接共表或跨库写入。 |
| ADR-002 | React+TypeScript作为普通用户前端 | Desk仅后台管理。 |
| ADR-003 | Siemens iX Classic Light经npi-ui封装 | 业务页面不得直接耦合原始组件API；任何替换需ADR和人工批准。 |
| ADR-004 | 业务写入通过版本化领域服务 | 通用DocType REST仅限简单只读/后台，不作为核心命令。 |
| ADR-005 | 显式状态机与服务端权限校验 | 禁止直接写status绕过流程。 |
| ADR-006 | 文件版本/校验和/不可变发布快照 | 已发布文件不可覆盖。 |
| ADR-007 | ERP集成采用Outbox/Inbox | 幂等、重试、死信、对账、补偿。 |
| ADR-008 | OpenAPI与需求追踪为交付物 | 接口与行为变更必须同步更新。 |
| ADR-009 | 模块按Feature Flag渐进启用 | 未验收功能默认关闭。 |
| ADR-010 | 真实客户数据不进入公共仓库 | 使用脱敏测试数据和私有样例目录。 |
| ADR-011 | 英文为唯一源文案；Frappe翻译为唯一事实源 | React、后端、邮件、打印不得维护互相竞争的翻译字典。 |
| ADR-012 | 简体中文和繁体中文分别审核、分别验收 | M0确认实际language code；不得以英文回退或简繁自动转换掩盖缺失。 |

## 3.3 建议仓库结构

/ AGENTS.md PLANS.md requirements.csv docs/ requirements/ architecture/ decisions/ ux/ integration/ backend/ apps/npi_hub/ frontend/ src/app/ src/features/ src/npi-ui/ contracts/openapi.yaml tests/e2e/ scripts/import/ references/ # 脱敏/非敏感资料 .agents/skills/ # 仓库级 Codex Skills

## 3.4 API与服务边界

查询API为工作区聚合而设计，例如Project Summary、模具开发工作区 View，而不是让前端自行拼接几十个DocType。

命令API表示业务意图，例如submit_gate、create_tooling_copy、record_trial_result、build_release_package、publish_to_erp。

每个命令具有权限、状态前置条件、幂等键、审计、错误码和可观察的异步结果。

公开接口版本化为npi_hub.api.v1.*并维护OpenAPI；破坏性变更走新版本。

# 4. 端到端业务流程与阶段门

## 4.1 项目类型

| 类型 | 主要输入 | Tooling特征 | 流程差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户来模 | 客户模具、图纸/规范、历史参数 | 客户所有；接收/检查/修复/试模 | 强调运输、到厂检查、差异确认和移交责任。 |
| 按图自制模具 | 客户2D/3D、规格、目标产量 | 公司或客户所有；完整设计制造 | 包含DFM、模具方案、供应商/加工、T0-Tn和验收。 |
| 复制模/扩产 | 已批准Tooling Revision、产能缺口 | 新建物理Set，可能新供应商 | 强调基准复制、偏差、互换性、产能情景和资产。 |
| 改模/工程变更 | ECR/ECO/客户变更、问题 | 新Revision或改造工单 | 强调影响评估、库存/WIP、试模验证和切换。 |

## 4.2 推荐阶段门 G0-G7

| 门 | 目的 | 通过输出 | 阻断示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 机会/客户输入 | 客户资料、样件、目标、Tooling来源和缺口已识别 | 缺关键图纸/规格/责任界面 |
| G1 | 立项/可行性 | 章程、范围、团队、SOP、初始风险、报价假设 | 不可制造/能力不足/责任不清 |
| G2 | 方案冻结 | DFM、产品/材料方案、Tooling Concept、草稿EBOM、验证计划 | 关键方案未评审或客户未确认 |
| G3 | Tooling启动 | Tooling Requirement、设计输入、供应商/自制计划、预算批准 | 设计输入或所有权/验收标准不清 |
| G4 | T0/T1准备 | 设计发布、制造/装配完成、材料/机台/测量计划就绪 | 安全/功能/关键尺寸未准备 |
| G5 | 验证/客户批准 | T0-Tn缺陷闭环、参数窗口、测量/可靠性、客户样件批准 | 重大缺陷/能力不足/客户拒绝 |
| G6 | 量产就绪 | NPI清单、正式BOM/工艺/检验/包装、产能和培训完成 | P0阻断、ERP执行未完成、产能缺口 |
| G7 | 移交/结项 | 量产移交、责任转移、遗留项、复盘和基线归档 | 无接收人/遗留项无计划 |

## 4.3 Gate交互与快照

Gate页面不是单纯审批表；必须汇总交付物、对象版本、未关问题、风险、客户批准、ERP状态和影响预览。

通过时冻结证据引用和关键对象版本，形成可回溯快照；后续修改不能改变历史批准内容。

支持通过、条件通过、驳回、撤回；条件通过必须指定条件、负责人、期限和验证方式。

自动通过仅限低风险、规则明确场景；默认需要显式批准。

# 5. Tooling 领域、工作区与生命周期

图5-1 Tooling核心领域对象及关系

## 5.1 核心对象定义

| 对象 | 业务含义 | 关键关系/字段 |
| --- | --- | --- |
| Tooling Requirement | 项目为什么需要某套工装：新制、客户来模、复制、改模、维修或能力补充 | 项目、Part、目标产能、所有权、预算、目标日期、验收标准 |
| Tooling Master | 逻辑上的模具身份，不随复制套数或小修订重复 | 模具族、类型、客户/内部编号、适用产品、所有权 |
| Tooling Revision | 设计/结构版本及其批准状态 | Revision、图纸/DFM、穴位图、钢材、热流道、变更来源 |
| Tooling Set / Copy | 一套实际存在的物理模具 | Set序号、来源Revision、供应商、位置、状态、ERP资产ID |
| Cavity Map | 穴位与Part/Variant的映射 | 穴号、零件、启用/封穴、重量、缺陷、能力 |
| Tooling Applicability | Tooling对项目/机型/零件/工厂的适用关系 | 生效版本、限制、共用/专用 |
| Trial | 某物理Set在某Revision下的一次T0/T1…验证 | 计划、机台、材料、参数、样件、穴位结果、结论 |
| Process Baseline | 经批准的成型过程和重量/周期基线 | 机台类型、参数窗口、周期、重量、材料、版本 |
| Capacity Scenario | 在一组明确假设下的产能计算 | 有效套数、穴数、节拍、OEE、良率、班次、结果 |
| Release Package | 批准后交给ERP执行的一组不可变数据 | 对象版本、文件哈希、映射、审批、幂等键、ERP回执 |

## 5.2 生命周期状态建议

| 对象 | 状态 |
| --- | --- |
| Tooling Requirement | Draft → Feasibility → Approved → In Execution → Verified → Released → Closed/Cancelled |
| Tooling Revision | Draft → In Review → Approved for Build → Built → Trialing → Validated → Released → Superseded/Obsolete |
| Tooling Set | Planned → Ordered/In-house Build → Received/Assembled → Available → In Trial → Production Ready → In Production → Maintenance/Hold → Retired/Returned |
| Trial | Planned → Ready → Running → Data Complete → Review → Accepted/Repeat Required/Cancelled |
| Capacity Scenario | Draft → Calculated → Reviewed → Approved → Superseded |
| Release Package | Draft → Impact Checked → Approval → Queued → ERP Processing → Completed/Partially Failed/Failed/Reconciled |

## 5.3 共用模、复制模、双色/包胶与镶件

| 场景 | 正确建模 | 禁止做法 |
| --- | --- | --- |
| 共用模 | 一个Tooling Master + 多条Applicability；项目引用同一对象 | 为每个项目复制一条模具主记录。 |
| 复制模/扩产 | 同一/指定Revision下创建新的Tooling Set；逐套追踪 | 只把“Copied Tooling Sets”加1。 |
| 家族模 | Cavity Map定义每穴零件/机型及启用状态 | 在备注中写“共模”而不记录穴位。 |
| 双色/包胶 | Process Route/Operation明确第一射、第二射、母件、包胶件和机台类型 | 通过上一行/空Mold No.猜关系。 |
| 换镶件 | Insert Set和Changeover Applicability明确适用机型和验证 | 只在remarks写“change insert”。 |

## 5.4 试模与问题闭环

试模计划包含目标、轮次、Tooling Set/Revision、机台、材料批次、人员、样件数和测量计划。

试模实际记录完整参数、环境、材料、样件批次、照片/视频、测量和异常；关键字段缺失不能形成结论。

缺陷记录到Part、Tooling Set、Revision、Trial和Cavity；包含严重度、位置、图片、根因、责任、措施和验证轮次。

支持轮次比较、缺陷Pareto、参数差异、尺寸趋势和“为何进入下一轮”的明确结论。

试模结论可为Accepted、Conditional、Repeat Required；自动创建下一轮计划和未关行动。

## 5.5 产能情景

建议基础公式（实际需支持换型、停机、瓶颈等扩展）

available_seconds = available_hours_per_day * 3600 part_output_per_day = active_sets * active_cavities * available_seconds / cycle_time_sec * OEE * yield_rate assembly_units_per_day = part_output_per_day / usage_per_assembly monthly_capacity = assembly_units_per_day * workdays_per_month

所有输入必须可见、可修改、带单位和来源；22小时/26天只能作为可配置默认值，不能隐藏在公式。

保存计划、报价、试模实际、批准基线、扩产方案等多个Scenario，并显示差异和瓶颈。

有效套数来自物理Tooling Set状态；计划复制套数不能自动算作已投产能力。

# 6. 客户 Tooling List 数据结构分析与系统参考

结论 这份客户表非常有参考价值，因为它覆盖了零件、外部编号、Tooling、材料、外观、节拍、供应商、套数、共用关系和产能；但它是一张用于沟通/交付的宽表，不能直接成为系统主数据结构。

## 6.1 数据概况

| 指标 | 观察 |
| --- | --- |
| 工作表/范围 | 1个工作表，使用范围A1:AQ87，43列。 |
| 有效业务行 | 识别到66个零件行；另有共用Tooling分段和色母汇总区。 |
| 外观件 | 39行Y、26行N、1行空。 |
| 共用Tooling | 14行Y、50行N、2行空。 |
| New Tooling | 35行Tooling编号字段包含“New Tooling”状态文字。 |
| 材料 | PP 27、ABS 19、PA66 6、POM 6、TPE 3、PC 2、SAN 2、ABS+PC 1。 |
| 穴数 | 2穴30行、4穴19行、1穴12行、8穴5行。 |
| 数据质量 | 存在多值/换行、吨位与机型混用、未定义A/B/C、空值暗示关系及至少一个#REF!公式。 |

图6-1 从客户宽表到规范化领域对象

## 6.2 值得吸收的业务维度

| 维度 | 系统吸收方式 |
| --- | --- |
| 产品/机型/外部料号 | Product/Part/Revision + Applicability + 多来源External Identifier。 |
| Tooling编号/穴数/供应商/机台 | Tooling Master/Revision/Set + Cavity Map + Machine Requirement。 |
| 初始/复制/总套数 | Tooling Requirement计划数量 + 每套物理Tooling Set。 |
| 共用Tooling | 跨项目/产品Applicability，而不是重复行。 |
| 材料/牌号/色号/FDA/二次工艺 | 受控Material/Color/Compliance/Secondary Process规格。 |
| 计划/实际重量、流道、周期 | 有版本的Process Baseline和Trial Actual。 |
| 日/月产能、整机数 | Capacity Scenario输入和计算结果。 |
| 图片/备注 | 文件对象和原始备注；结构化候选关系需人工确认。 |

## 6.3 不应照搬的内容

一行同时代表Part、模具、物理套数、试模基线和产能结果。

把“New Tooling”写入Tooling No.，把多个编号塞入一个单元格。

把日期写进列标题“cycle updated 2025/4/28”，导致字段定义随时间变化。

把22小时/天、26天/月藏在公式；依赖#REF!的结果仍看起来像正式数据。

用A/B/C但没有定义；系统不能擅自解释为难度、风险或优先级。

用空Mold No.、相邻行或备注暗示Overmold/双射/换镶件关系。

## 6.4 导入向导要求

| 步骤 | 产品行为 |
| --- | --- |
| 1 上传 | 保存原文件、哈希、客户、项目、模板版本和导入批次。 |
| 2 识别 | 识别标题、数据区、分段行、共用区、汇总区和浮动图片锚点。 |
| 3 映射 | 显示源列→目标对象/字段；支持保存客户模板。 |
| 4 转换 | 拆分Model/外部ID/Tooling No.多值，分离编号和状态，解析单位和机型。 |
| 5 校验 | 必填、类型、重复、引用、#REF!、业务关系、A/B/C未定义、容量常数。 |
| 6 预览 | 展示将创建/更新/跳过的对象和关系；不确定项进入人工确认。 |
| 7 执行 | 异步分批、幂等、逐行结果、部分成功、重试。 |
| 8 审计/回滚 | 对象反查原始行/值；可按批次回滚尚未后续使用的数据。 |

# 7. 功能范围与工作区需求

## 7.1 模块总览

| 模块 | P0能力 | 主要工作区 |
| --- | --- | --- |
| My Work/Portfolio | 待办、审批、项目健康、里程碑、风险、接口异常 | 统一首页、组合看板 |
| Project Core | 项目模板、计划、成员、阶段门、交付物、基线 | 项目工作区 |
| Part/Design | Part Revision、外部ID、DFM、文档、草稿EBOM、评审 | Parts/BOM、Design & Files |
| Tooling | Requirement、Master/Revision/Set、穴位、设计制造、套数、产能 | 模具开发工作区 |
| Trials/Quality | T0-Tn、参数、样件、缺陷、测量、行动和结论 | Trials、Quality & Issues |
| NPI/Release | NPI清单、成熟度、量产就绪、客户批准、发布包 | NPI/Release |
| ERP Integration | Item/BOM、采购、生产、质量、资产状态和可靠集成 | Release to ERP、上下文侧板 |
| Admin/Reporting | 模板、字典、权限、导入、审计、KPI和对账 | 后台配置、报表 |

## 7.2 P0首个纵向切片

1. 从“我的工作”创建“按图自制模具”项目，并自动实例化G0-G7模板。

2. 在“零件/BOM”中建立Part Revision和Tooling Requirement。

3. 进入模具开发工作区建立Tooling Master、Revision和Set #1，记录穴数、供应商和目标周期。

4. 安排T0，录入机台/材料/参数/样件和一个穴位缺陷；创建整改行动。

5. 关闭行动并形成T0结论；提交阶段门，系统展示影响预览和版本快照。

6. 构建Release Package并发送ERPNext沙箱；ERP创建/返回正式对象编号或明确错误。

7. NPI页面显示ERP状态、最后同步、重试/对账和完整审计。

## 7.3 详细需求管理规则

完整需求矩阵见附录A和Starter Pack的requirements.csv；每条包含ID、优先级、验收、来源和建议阶段。

Codex的每个计划项、PR、测试和演示必须引用需求ID；没有ID的功能先进入需求评审。

P0是MVP或基础架构硬要求；P1可在核心链路稳定后启用；P2只保留扩展位。

# 8. 核心数据模型、标识与状态机

## 8.1 标识与版本规则

| 对象 | 建议主键/业务键 | 版本/唯一性 |
| --- | --- | --- |
| Project | project_id + project_code | project_code全局唯一；模板实例冻结。 |
| Part | part_id | 与客户/ERP外部编号分离；一个Part多个Revision。 |
| External Identifier | system + value + scope | 同一system/value在有效范围内唯一；可设有效期。 |
| Tooling Master | tooling_id + tooling_code | 逻辑身份；客户/供应商编号作为外部标识。 |
| Tooling Revision | tooling_id + revision | 批准后不可覆盖；新变更建立新Revision。 |
| Tooling Set | tooling_id + set_serial | 一套物理模具一个记录；可映射ERP Asset。 |
| Trial | tooling_set_id + trial_no | T0/T1…可配置；重新试验不能覆盖历史。 |
| Release Package | release_id + sequence | 内容哈希和幂等键唯一；不可变。 |
| Integration Message | message_id + idempotency_key | 重复投递可安全处理。 |

## 8.2 关系与快照原则

业务对象以ID关系连接，不以名称或上一行位置连接。

阶段门和发布包保存引用对象ID + Revision + 文件哈希 + 关键字段快照。

历史记录永远指向当时版本；当前对象更新不改变已批准历史。

跨系统统一键使用Integration Mapping对象，不把ERP ID当作NPI内部主键。

## 8.3 共享数据字段主责示例

| 对象/字段 | NPI主责 | ERP主责 | 界面规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part开发名称/Revision/DFM | 是 | 否 | NPI可编辑；发布后保留快照。 |
| 正式Item Code/启用状态 | 否 | 是 | NPI只读显示ERP编号/状态。 |
| 草稿EBOM | 是 | 否 | NPI评审；批准后提交发布。 |
| 正式制造BOM/提交状态 | 否 | 是 | ERP执行；NPI显示回执。 |
| Tooling设计/Revision/试模 | 是 | 否 | NPI主责。 |
| 采购订单/收货/付款 | 否 | 是 | 在模具开发工作区显示只读执行状态。 |
| 物理模具开发Set状态 | 开发阶段是 | 成为资产后ERP是 | 通过明确定义的交接状态切换主责。 |
| 模具Asset/位置/寿命/维护 | 否 | 是 | NPI引用ERP Asset并显示状态。 |
| 项目试模问题 | 是 | 按需关联 | 正式NCR/CAPA由ERP执行并回链。 |

# 9. ERPNext共享、发布与执行集成

图9-1 开发与执行的发布链路：共享视图但不双主编辑

## 9.1 发布包内容

Release Package包含批准对象及Revision、文件哈希、映射、审批快照、目标ERP动作、幂等键和影响摘要。

发布前检查：Gate状态、必交项、未关P0问题、版本一致、主数据映射、重复发布、ERP权限和依赖。

ERP处理后返回每个对象的ERP ID、状态、错误和时间；允许部分失败，但必须逐项可见并支持补偿。

任何重试必须复用幂等键；禁止重复创建Item、BOM、采购申请或Asset。

## 9.2 典型共享/执行场景

| 场景 | NPI开发段 | ERPNext执行段 | 回传 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新物料/零件 | 建立Part Revision、规格、批准文件和发布请求 | 创建/审核Item及正式编码 | Item Code、状态、错误 |
| EBOM→制造BOM | 草稿EBOM、评审、差异、发布包 | 建立/提交正式BOM或生成转换任务 | BOM No.、版本、提交状态 |
| Tooling采购 | 设计/制造计划、供应商建议、里程碑 | 采购申请/订单、收货、发票 | PO、交期、收货、成本 |
| Tooling资产 | 开发Set、验收、移交 | Asset、位置、寿命、维护计划 | Asset ID、状态、位置 |
| 正式质量 | 试模/项目问题、临时测量 | 正式检验、NCR/CAPA | 检验/NCR编号和状态 |
| 量产准备 | NPI清单、工艺/检验/包装发布 | 生产、库存、质量执行配置 | 启用/缺失/异常状态 |

## 9.3 集成可靠性与运维

| 机制 | 要求 |
| --- | --- |
| Outbox | 业务事务提交后写出站消息；只有事务成功才可发送。 |
| Inbox | 记录入站消息和处理结果；幂等去重。 |
| Retry | 指数退避、最大次数、可人工重试；区分可重试与业务错误。 |
| Dead Letter | 超过次数或不可处理进入死信，显示责任人和修复建议。 |
| Reconciliation | 每日/按需对账NPI发布包与ERP对象，发现缺失、状态差异和重复。 |
| Observability | request_id、message_id、release_id贯穿界面、日志和ERP回执。 |
| Security | 专用服务账户、最小权限、密钥轮换、服务器端保管、审计。 |

# 10. 角色、权限、审计与防误操作

## 10.1 权限模型

RBAC定义基础角色；ABAC/项目成员规则限制客户、项目、工厂、供应商和对象范围。

权限必须在服务端执行；前端隐藏按钮不是权限控制。

供应商/客户门户（若启用）仅看到明确授权的项目、文件、任务和版本。

管理员修复权限与业务审批权限分离；高权限操作要求原因和审计。

## 10.2 高风险动作控制

| 动作 | 前置控制 | 审计/恢复 |
| --- | --- | --- |
| 通过阶段门 | 必交项、阻断、审批人、版本/影响预览 | 冻结快照；通过/条件/驳回意见。 |
| 发布到ERP | 对象版本、映射、重复检查、ERP可用性 | Release Package、幂等、回执、重试。 |
| 作废/替代Revision | 引用检查、替代对象、生效日期 | 状态变更而非删除；可追溯旧版本。 |
| 批量更新Tooling | 对象数量、新旧值、权限、锁定/冲突 | 批次ID、逐项结果、可撤销/补偿。 |
| 导入Tooling List | 预览、映射、错误、重复、关系确认 | 原文件/行/值、批次回滚。 |
| 数据修复/迁移 | 备份、dry run、审批、维护窗口 | 脚本版本、执行人、结果、回滚点。 |

## 10.3 审计范围

创建、修改、状态转换、审批、撤回、作废、关系变更、批量操作和数据修复。

文件上传/替换/下载、版本、校验和、发布快照和外部分享。

权限/角色/项目成员变化及管理员模拟/代办操作。

ERP发布、消息、重试、死信、对账、人工补偿和映射变更。

导入批次、原始值、转换、警告、错误、人工确认和回滚。

# 11. 非功能、测试、安全与运维

## 11.1 目标指标

| 类别 | P0目标 |
| --- | --- |
| 可用性 | 生产时段目标99.5%或按企业SLA；ERP短时不可用不阻塞NPI本地工作。 |
| 性能 | 常用页面首屏P75≤2.5秒；常用命令P95≤1.5秒（不含外部ERP）；大表服务端分页/虚拟化。 |
| 容量 | 单项目至少支持数千任务/问题、数百零件/Tooling和大量文件；组合视图按服务端聚合。 |
| 安全 | 最小权限、SSO/OIDC优先、密钥管理、依赖/Secret扫描、审计和备份加密。 |
| 可恢复 | 数据库和文件定期备份；迁移前备份；明确RPO/RTO并演练恢复。 |
| 兼容 | 支持企业批准的现代Chrome/Edge；响应式适配桌面/平板。 |
| 无障碍 | 键盘、焦点、标签、对比度和自动检查无严重阻断。 |
| 可观测 | 结构化日志、指标、追踪ID、告警、接口对账和业务KPI。 |

## 11.2 最低自动化测试组合

| 层 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| Backend Unit/Service | 领域规则、状态机、权限、版本、产能公式、导入转换。 |
| API Contract | OpenAPI请求/响应、错误码、鉴权、幂等和兼容。 |
| Frontend Component | 正常、加载、空态、错误、无权限、冲突、部分成功和可访问性。 |
| Playwright E2E | 首个纵向切片及每个已验收核心用户旅程。 |
| Integration | 重复消息、超时、重试、部分失败、死信、对账、ERP权限拒绝。 |
| Migration/Restore | 前进迁移、回滚或恢复、数据量验证和旧版本兼容。 |
| Security/License | Secret、依赖漏洞、许可证、越权和前端密钥。 |
| Performance | 关键聚合接口、大表、文件和组合看板基准。 |

# 12. MVP、实施阶段与真实项目试点

图12-1 Codex分阶段实施与停止门

## 12.1 分阶段目标

| Phase | 目标 | 主要范围 | 退出门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 调查与计划 | 问题、现状、架构、UX、Siemens参考审计、视觉令牌、三语言翻译方案、数据模型、Ownership Matrix、OpenAPI骨架、计划和追踪 | 不写生产代码；视觉和翻译ADR获批后进入1 |
| 1 | 平台与体验骨架 | 独立Frappe App、React Shell、Siemens iX Classic、npi-ui、设计令牌、英文源/Frappe翻译链、CI视觉/语言lint、认证、日志、Feature Flag | 英文、简体中文和繁体中文均可登录/导航；视觉与语言门禁全通过 |
| 2 | 首个纵向切片 | 项目→Part/Tooling→T0→问题→Gate→ERPNext沙箱发布 | 三语言端到端浏览器演示+E2E+视觉回归 |
| 3 | 项目/Gate/协同 | Portfolio、项目工作区、计划、交付物、活动和待办 | 用户不跳出项目上下文 |
| 4 | Tooling核心/导入/产能 | Master/Revision/Set、共用/复制/双色/镶件、导入、Scenario | 客户样例可受控导入 |
| 5 | 试模/质量 | T0-Tn、参数、样件、穴位缺陷、整改和比较 | 完整试模闭环 |
| 6 | 设计/NPI/发布 | Revision、DFM、EBOM、NPI、量产就绪、Release Package | 批准版本不可变 |
| 7 | ERPNext集成硬化 | 全部P0接口、Outbox/Inbox、重试/死信/对账 | 断网/重复/部分失败可恢复 |
| 8 | 安全/性能/运营 | 权限、无障碍、三语言质量、性能、监控、备份、运行手册 | 上线审查通过 |
| 9 | 迁移/UAT/试点 | 一个客户来模+一个自制模项目、培训、切换、回滚演练 | 真实用户三语言验收 |

## 12.2 MVP不等于“先做一堆基础DocType”

MVP定义 MVP必须是用户可完成的端到端业务链路。可以少支持项目类型和复杂场景，但不能只有后台表、API或空壳页面；也不能把错误/权限/回滚留到“以后”。

## 12.3 试点数据建议

试点A：客户来模项目，验证到厂检查、模具Set、修复、T0/T1、客户批准和ERP资产/维护映射。

试点B：按图自制模具项目，验证DFM、设计Revision、制造、共用/复制或双色关系、试模和正式BOM/采购发布。

客户Tooling List先在沙箱导入；原始文件保留，人工确认A/B/C、Overmold和Insert关系后再进入主数据。

# 13. Codex 执行手册：Goal → Plan → 小目标 → 审批

## 13.1 Codex第一轮目标

第一轮指令 读取仓库和Starter Pack，使用 /plan；只执行Phase 0，输出问题、现状、架构、UX导航、数据模型、ERP主责矩阵、OpenAPI骨架、PLANS.md和需求追踪，然后停止。

## 13.2 防止Codex随便做功能的规则

| 规则 | Codex必须做 | Codex不得做 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 引用需求ID和当前批准Milestone | 添加“顺手优化”、新模块或通用平台功能。 |
| 不确定性 | 创建Decision Request并等待 | 按经验猜A/B/C、共享关系或ERP字段主责。 |
| 代码开始条件 | Phase 0和当前计划已批准 | 先搭一堆DocType/页面再补设计。 |
| UI基线 | 调用siemens-industrial-ux，复用设计令牌、iX适配层和已批准工作台模式 | 生成消费级卡片墙、多色主题、大圆角、渐变、强阴影或其他设计系统风格。 |
| 语言 | 调用frappe-i18n-language-guard；英文源文案同步简体/繁体翻译、术语和三语言测试 | 硬编码中文、拼接翻译片段、依赖回退或生成普通语言混用。 |
| ERP | 通过服务端API、幂等和Ownership Matrix | 改Core、直写DB、前端持密钥。 |
| 数据操作 | 备份、dry run、迁移/回滚、软删除 | 不可逆删除、覆盖生产数据。 |
| 依赖 | 说明必要性、许可证、安全和替代 | 随意安装闭源/Enterprise依赖。 |
| 完成 | 测试、三语言浏览器演示、视觉/语言审计、文档和已知限制 | 以“代码已生成”或“页面能打开”作为完成。 |
| 失败 | 定位根因、保留严格校验 | 删除断言、吞错、用假数据。 |

## 13.3 推荐使用的仓库 Skills

| Skill | 触发场景 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| npi-product-architecture | 架构、ADR、模块边界、阶段计划 | 不发明未批准业务。 |
| siemens-industrial-ux | 应用框架、导航、树表、工作区、属性面板、设计令牌和视觉评审 | Siemens iX Classic是唯一基线；单主色、低圆角、平面边界；普通用户不进Desk。 |
| frappe-i18n-language-guard | 任何用户可见文案、状态、错误、通知、邮件、打印和语言切换 | 英文唯一源；Frappe同一翻译事实源；简体/繁体完整；禁止普通语言混用。 |
| tooling-domain | Tooling对象、共享/复制/双色/镶件、试模、产能 | 严格区分Requirement/Master/Revision/Set/Trial。 |
| frappe-domain-modeling | DocType、领域服务、权限、状态机、迁移 | DocType是持久化，不是用户信息架构。 |
| erpnext-integration | Release、Ownership、API、Outbox/Inbox | 不直写DB、不双主。 |
| xlsx-tooling-import | 客户宽表分析、映射、导入和回滚 | 不照抄43列；不静默猜关系。 |
| qa-traceability | 需求追踪、测试、验收和证据 | 不降低测试换取通过。 |
| security-change-review | 依赖、权限、迁移、破坏性操作和发布 | 高风险未解决时停止。 |

## 13.4 每个小目标的Prompt模板

目标：实现 PLANS.md 中 Milestone <X.Y>，只覆盖需求 <ID列表>。 上下文：先阅读 AGENTS.md、相关ADR、requirements.csv、当前代码和测试。涉及终端UI必须调用siemens-industrial-ux；涉及任何显示文案必须调用frappe-i18n-language-guard。 UI硬约束：Siemens iX Classic是唯一基线；一个主色、中性色、0–2px普通圆角、平面边界、紧凑树表、分栏和属性检查器；不得产生多彩圆角卡片、渐变、玻璃、强阴影或其他设计系统风格。 语言硬约束：英文是唯一源文案；简体中文和繁体中文必须通过同一Frappe翻译事实源生成；除批准术语/缩写、产品名、编号和业务数据外，任一页面不得混用语言。 其他约束：不得扩大范围；不得改ERPNext Core/直写ERP DB；不清楚则创建Decision Request；所有高风险动作可回滚。 先做：说明将检查的现有文件、拟修改文件、数据迁移、API、UX状态、翻译变更、测试、演示和回滚。等待我确认后再修改。 完成时：运行全部相关测试和自审；提供三语言浏览器截图、视觉回归、翻译完整率和语言纯度报告；更新文档/追踪；给出演示、已知限制和回滚；停止，不进入下一Milestone。

## 13.5 Phase 0应产出的文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| docs/QUESTIONS.md | 阻断问题、证据、影响和负责人。 |
| docs/DISCOVERY_REPORT.md | 仓库/ERP现状、可复用资产、技术债、版本和部署。 |
| docs/architecture/ARCHITECTURE.md | 边界、组件、认证、文件、集成、可观测和部署。 |
| docs/architecture/DATA_MODEL.md | 对象、关系、状态、唯一键、版本、快照和迁移。 |
| docs/ux/UX_NAVIGATION.md | 角色、导航、工作区、页面模式、关键交互和全部状态。 |
| docs/ux/VISUAL_SYSTEM.md | Siemens iX Classic参考、单主色、中性色、圆角、边界、密度、布局和禁止模式。 |
| docs/ux/I18N_LANGUAGE_POLICY.md | 英文源文案、Frappe翻译事实源、简体/繁体中文、术语、零普通语言混用和发布门禁。 |
| docs/ux/REFERENCE_AUDIT.md | 现有原型对照Siemens工程工作台的偏差、截图、整改和人工决策。 |
| docs/integration/ERP_OWNERSHIP_MATRIX.md | 对象/字段主责、方向、冲突、生效和回滚。 |
| contracts/openapi.yaml | 命名/版本/错误/命令的接口骨架。 |
| PLANS.md | 小步阶段、需求ID、范围外、测试、演示、迁移和停止门。 |
| docs/REQUIREMENTS_TRACEABILITY.csv | 需求→阶段→设计→代码→测试映射。 |
| docs/decisions/DR-OPEN.md | 不能安全假设的开放决策。 |

# 14. 验收标准与 Definition of Done

## 14.1 阶段完成定义

| 维度 | Done条件 |
| --- | --- |
| 范围 | 仅实现批准的需求ID，无未审批功能或无关重构。 |
| 业务 | 用户可在浏览器完成约定流程，状态/权限/错误/冲突/部分成功均可演示。 |
| 视觉 | 核心页面符合Siemens iX Classic工作台：一个主色、中性色、方正/低圆角、平面边界、高密度树表和稳定分栏；视觉回归通过。 |
| 语言 | 英文、简体中文和繁体中文界面分别完整；英文源文案、Frappe翻译、术语白名单和语言纯度扫描通过。 |
| 数据 | 对象关系正确，版本/快照/主责/审计完整；迁移和回滚可验证。 |
| 集成 | 幂等、重试、死信、对账和ERP来源显示通过测试。 |
| 质量 | Lint/Type/Unit/Contract/Component/E2E/Visual/I18N/Integration相关测试全通过。 |
| 安全 | 无密钥泄露、越权、严重漏洞或未批准许可证。 |
| 文档 | OpenAPI、ADR、数据字典、运行说明、需求追踪与代码一致。 |
| 交付 | 提供变更摘要、测试证据、三语言演示步骤、已知限制、回滚并停止等待批准。 |

## 14.2 MVP业务验收

| 编号 | 验收 |
| --- | --- |
| AC-01 | 普通用户无需进入Frappe Desk即可完成首个纵向切片。 |
| AC-02 | 项目工作区持续显示阶段、阻断、关键对象和下一行动。 |
| AC-03 | Tooling Requirement/Master/Revision/Set/Trial对象和关系可清楚追溯。 |
| AC-04 | 客户Tooling List样例可预览、映射、识别错误并导入规范化对象；#REF!不进入正式容量。 |
| AC-05 | 共用模、复制模、穴位和至少一种双色/包胶或镶件场景通过测试。 |
| AC-06 | T0缺陷可关联穴位，整改后进入下一阶段门并保留历史。 |
| AC-07 | 发布包展示影响并可靠发布ERPNext沙箱；重复请求不重复建单。 |
| AC-08 | ERPNext编号/状态在NPI只读显示并标明来源/同步时间。 |
| AC-09 | 越权、并发冲突、ERPNext断网、部分失败、导入错误和回滚均有明确体验。 |
| AC-10 | 一客户来模和一自制模项目完成UAT。 |
| AC-11 | 所有P0页面通过Siemens iX Classic视觉基线审查；无花哨多色、过量圆角、卡片墙、渐变、玻璃或强阴影。 |
| AC-12 | 英文、简体中文和繁体中文P0页面翻译完整率分别为100%；普通语言混用扫描为零。 |
| AC-13 | React、Frappe后端、通知、邮件、打印和导出共用英文源字符串与Frappe翻译事实源，不存在相互竞争的翻译字典。 |

# 附录A：完整需求矩阵（Codex追踪基线）

本版本共收录 229 条需求。机器可读版本位于Starter Pack的 requirements.csv。以下矩阵用于评审和打印；实现时以ID、验收和批准阶段为追踪依据。

| ID | 优先级 | 领域 | 需求 | 验收 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PM-001 | P0 | 项目与组合 | 支持客户来模、按图新制模具、改模/变更等项目类型，并绑定不同模板。 | 新建项目时选择类型后自动带出阶段、交付物、角色和标准周期。 |  |
| FR-PM-002 | P0 | 项目与组合 | ERPNext报价/销售订单提交后可通过API创建项目草稿。 | 项目保存来源单据ID；重复触发不重复创建。 |  |
| FR-PM-003 | P0 | 项目与组合 | 项目具有唯一编码、客户、产品/零件、模具、订单、负责人和目标SOP。 | 必填项不完整不能提交立项。 |  |
| FR-PM-004 | P0 | 项目与组合 | 支持项目章程：范围、目标、假设、责任界面、关键交付物、预算和成功标准。 | G1审批时形成不可变更的基线快照。 |  |
| FR-PM-005 | P0 | 项目与组合 | 支持项目团队、角色、RACI及替代人。 | 任务、门禁和通知可按角色自动分配。 |  |
| FR-PM-006 | P0 | 项目与组合 | 支持WBS、父子任务、负责人、计划/实际日期、依赖、里程碑、状态和完成率。 | 可从模板生成并批量调整日期。 |  |
| FR-PM-007 | P1 | 项目与组合 | 支持Gantt、基线对比、关键路径或关键任务标识。 | 能显示计划与实际偏差；如接OpenProject则以其计划视图为主。 |  |
| FR-PM-008 | P0 | 项目与组合 | 支持项目健康度（绿/黄/红）、进度、成本、质量和风险摘要。 | 规则可配置，红色项目必须填写原因和恢复计划。 |  |
| FR-PM-009 | P0 | 项目与组合 | 支持风险、问题、决策、行动项与项目对象关联。 | 可按项目、阶段、责任人和逾期状态查询。 |  |
| FR-PM-010 | P1 | 项目与组合 | 同步ERPNext采购、工时、费用和模具实际成本。 | 项目看板显示预算、承诺、实际和预测完工成本。 |  |
| FR-PM-011 | P0 | 项目与组合 | 支持项目暂停、取消、恢复和结项，记录原因和审批。 | 结项前检查未关闭阻断项、文件、移交和成本。 |  |
| FR-PM-012 | P1 | 项目与组合 | 支持项目复盘、经验教训和可复用模板改进。 | 经验可被后续项目模板检索和引用。 |  |
| FR-SG-001 | P0 | 阶段门 | 管理员可配置阶段门模板、顺序、适用项目类型和条件。 | 修改模板不影响已立项项目的历史基线。 |  |
| FR-SG-002 | P0 | 阶段门 | 每个阶段门包含必交项、可选项、负责人、审核人、截止日和证据类型。 | 缺少P0必交项时系统不允许正常通过。 |  |
| FR-SG-003 | P0 | 阶段门 | 支持并行会签、顺序审批和按条件选择审批人。 | 所有审批记录含人员、时间、意见和版本。 |  |
| FR-SG-004 | P0 | 阶段门 | 交付物可关联文档版本、试模、质量检验、客户批准、任务或外部链接。 | 阶段门快照能打开当时批准的具体版本。 |  |
| FR-SG-005 | P0 | 阶段门 | 支持阻断项、条件通过、豁免和临时偏差。 | 豁免必须有原因、风险、批准人、有效期和关闭任务。 |  |
| FR-SG-006 | P0 | 阶段门 | 阶段门通过后锁定快照；重新打开必须走复审。 | 保留原审批，不覆盖历史。 |  |
| FR-SG-007 | P0 | 阶段门 | 关键输入发生变化时自动触发阶段门失效或复审。 | 例如图纸主版本、模具方案、质量结果或ECN变更。 |  |
| FR-SG-008 | P0 | 阶段门 | 支持到期前提醒、逾期升级和红色阻断项通知。 | 通知规则按项目级别和角色可配置。 |  |
| FR-SG-009 | P1 | 阶段门 | 支持管理层批量查看项目所处阶段、门禁等待时间和逾期原因。 | 可按客户、PM、项目类型、工厂和SOP月份筛选。 |  |
| FR-TL-001 | P0 | Tooling生命周期 | 建立模具开发记录，并区分客户所有、公司所有、供应商托管或共同所有。 | 所有权、保管责任、维修授权和返还条件必填。 |  |
| FR-TL-002 | P0 | Tooling生命周期 | 模具规格包括类型、穴数、家族模、钢材、热流道、尺寸重量、适用机台吨位、寿命和目标节拍。 | 规格字段可按模具类型扩展。 |  |
| FR-TL-003 | P0 | Tooling生命周期 | 一个项目可关联多个产品、多个模具；家族模支持穴位与零件映射。 | 试模与质量结果可追溯到具体模具、穴号和零件。 |  |
| FR-TL-004 | P0 | Tooling生命周期 | 客户来模支持运输、到厂照片、配件清单、外观/水路/热流道/电气/安全检查。 | 接收差异形成问题清单并可要求客户确认。 |  |
| FR-TL-005 | P0 | Tooling生命周期 | 新制模具支持DFM、模具方案、供应商、报价、预算、采购订单和责任人。 | G3前必须有批准方案和资金/PO状态。 |  |
| FR-TL-006 | P0 | Tooling生命周期 | 支持模具设计评审、版本、批准和释放。 | 未释放版本不能作为制造或试模依据。 |  |
| FR-TL-007 | P1 | Tooling生命周期 | 支持设计、备料、热处理、加工、装配、试模、交付等供应商里程碑。 | 供应商可在门户更新进度并上传证据。 |  |
| FR-TL-008 | P0 | Tooling生命周期 | 同步ERPNext采购订单、收货、发票和实际成本到模具开发记录。 | 成本按模具、供应商和费用类型汇总。 |  |
| FR-TL-009 | P0 | Tooling生命周期 | 支持模具问题/缺陷、严重度、根因、责任方、措施、目标轮次和验证。 | 未关闭重大缺陷阻断G5或G6。 |  |
| FR-TL-010 | P0 | Tooling生命周期 | 支持T0、T1、T2等试模轮次和轮次比较。 | 每轮关联模具版本、产品版本、参数、样件和缺陷。 |  |
| FR-TL-011 | P0 | Tooling生命周期 | 支持模具验收清单：技术、质量、周期、备件、文件、保修和费用。 | 验收批准后触发ERPNext模具资产创建/更新。 |  |
| FR-TL-012 | P0 | Tooling生命周期 | Hub中的模具开发记录与ERPNext模具资产保持唯一映射。 | 一个开发对象只能对应一个正式资产ID，复制模具除外。 |  |
| FR-TL-013 | P1 | Tooling生命周期 | 显示ERPNext中的当前位置、状态、模次/寿命、维护到期和维修历史。 | Hub只读，不允许覆盖ERPNext资产事实。 |  |
| FR-TL-014 | P1 | Tooling生命周期 | 支持模具移动、借出、返还、封存、报废的项目证据和审批链接。 | 实际资产移动仍在ERPNext执行。 |  |
| FR-TL-015 | P1 | Tooling生命周期 | 支持关键备件、易损件、供应商和最低库存建议。 | 正式备件物料与库存由ERPNext管理。 |  |
| FR-TL-016 | P1 | Tooling生命周期 | 支持维修授权、报价、责任归属、停机影响和维修验证。 | 客户来模维修必须保留客户授权证据。 |  |
| FR-TL-017 | P2 | Tooling生命周期 | 支持IoT/机台模次自动回写和寿命预警。 | 手工与自动计数有来源标识和校准规则。 |  |
| FR-TL-018 | P2 | Tooling生命周期 | 支持模具健康评分和预防维护建议。 | 评分由寿命、缺陷、维修、停机和保养逾期构成。 |  |
| FR-DS-001 | P0 | 设计与文档 | 支持产品图纸、模具图、DFM、规格书、检验标准、工艺文件等文档类型和编号规则。 | 编号唯一，类型和前缀可配置。 |  |
| FR-DS-002 | P0 | 设计与文档 | 文档状态至少包括草稿、评审中、已批准/已发布、已替代、作废。 | 已发布文件不可直接覆盖或删除。 |  |
| FR-DS-003 | P0 | 设计与文档 | 支持主版本/次版本、修订原因、生效日期、替代关系和受影响对象。 | 可以查看版本历史和比较元数据。 |  |
| FR-DS-004 | P0 | 设计与文档 | 文档关联项目、客户、产品/物料、模具、试模、阶段门和变更。 | 从任何核心对象可反查相关文档。 |  |
| FR-DS-005 | P0 | 设计与文档 | 支持评审、批准、驳回、重提和电子签名/确认记录。 | 批准时锁定文件哈希和元数据快照。 |  |
| FR-DS-006 | P0 | 设计与文档 | 支持发布包/基线，将一组特定版本的文件作为G2、G5、G6或ECN证据。 | 基线内容不可被后续文件版本替换。 |  |
| FR-DS-007 | P1 | 设计与文档 | 支持检入/检出或编辑锁，避免多人覆盖。 | 锁可由管理员回收并保留记录。 |  |
| FR-DS-008 | P0 | 设计与文档 | 支持客户机密级别、项目级权限、下载日志和外部分享有效期。 | 外部用户只能访问授权项目和版本。 |  |
| FR-DS-009 | P1 | 设计与文档 | 支持常见PDF/图片/Office预览；CAD文件可显示轻量化衍生文件或外部查看器链接。 | 无法预览时仍可校验哈希和下载权限。 |  |
| FR-DS-010 | P0 | 设计与文档 | 支持文件哈希、大小、格式、上传者、上传时间和病毒扫描状态。 | 发布前必须通过完整性与安全检查。 |  |
| FR-DS-011 | P0 | 设计与文档 | 支持工程BOM（EBOM）工作版本、父子层级、用量、替代件和有效性。 | EBOM可处于草稿/评审/发布状态。 |  |
| FR-DS-012 | P1 | 设计与文档 | 支持EBOM版本差异：新增、删除、数量、替代、属性变更。 | 变更评审可生成差异清单。 |  |
| FR-DS-013 | P0 | 设计与文档 | EBOM发布后通过受控接口创建/更新ERPNext Item和MBOM。 | 每个EBOM节点保存ERPNext Item/BOM映射和结果。 |  |
| FR-DS-014 | P2 | 设计与文档 | 支持CAD/PDM连接器自动提取属性、零件清单或轻量化预览。 | 连接器失败不影响文档发布基本流程。 |  |
| FR-NP-001 | P0 | NPI与量产就绪 | 按项目类型、客户和行业配置NPI清单及必交证据。 | 清单可复用但项目实例独立冻结。 |  |
| FR-NP-002 | P0 | NPI与量产就绪 | NPI项包含类别、负责人、截止日、状态、证据、阻断级别和适用阶段门。 | P0阻断项未完成时不得通过G6。 |  |
| FR-NP-003 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持材料、色号、添加剂、包装、标签、嵌件、辅机和特殊过程确认。 | 批准值与ERPNext物料/规格建立映射。 |  |
| FR-NP-004 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持工艺参数表版本：机台、温度、压力、速度、保压、冷却、周期和允许窗口。 | 参数与模具/产品/材料/试模轮次关联。 |  |
| FR-NP-005 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持样件计划、数量、穴号、材料批次、包装、去向和客户反馈。 | 样件有唯一批次/标签并可追溯。 |  |
| FR-NP-006 | P0 | NPI与量产就绪 | 关联首件、尺寸、外观、性能、可靠性等质量结果。 | 质量结果来自ERPNext或受控报告，失败形成阻断。 |  |
| FR-NP-007 | P1 | NPI与量产就绪 | 可配置PFMEA、控制计划、MSA、CPK、PPAP等交付物。 | 非汽车项目可不启用，不硬编码行业流程。 |  |
| FR-NP-008 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持设备与产能确认：机台、穴数、节拍、良率、OEE假设、班次和目标产量。 | 计算结果与Run-at-rate实绩可对比。 |  |
| FR-NP-009 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持试产/小批量生产记录、投入、产出、报废、停机、节拍和问题。 | 试产问题进入行动清单并影响就绪度。 |  |
| FR-NP-010 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持作业指导书、检验指导书、包装规范、参数表和维护标准发布检查。 | G6检查生产现场所需版本均已发布。 |  |
| FR-NP-011 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持人员培训、资格、班组覆盖和确认记录。 | 关键岗位未覆盖时形成阻断。 |  |
| FR-NP-012 | P1 | NPI与量产就绪 | 支持供应商准备度：材料、外协、备件、交期、质量和应急方案。 | 高风险供应项进入项目风险。 |  |
| FR-NP-013 | P0 | NPI与量产就绪 | 计算NPI就绪度，并单独显示阻断项，不允许仅靠百分比掩盖重大风险。 | 看板显示总分、类别分和阻断项数量。 |  |
| FR-NP-014 | P0 | NPI与量产就绪 | 支持正式量产移交：对象清单、接收部门、遗留问题、责任人和截止日。 | 移交双方确认后才可关闭G7。 |  |
| FR-NP-015 | P1 | NPI与量产就绪 | SOP后设置观察期，跟踪首批良率、投诉、节拍和模具问题。 | 观察期结束形成稳定性结论和复盘。 |  |
| FR-TR-001 | P0 | 试模与质量 | 创建试模计划：目标、轮次、日期、机台、模具、材料、人员、样件数量和测量计划。 | 计划可生成任务和预约资源。 |  |
| FR-TR-002 | P0 | 试模与质量 | 试模实际记录机台、材料批次、模具/产品版本、环境和完整参数。 | 关键字段缺失不能提交试模结论。 |  |
| FR-TR-003 | P0 | 试模与质量 | 上传样件照片、视频、参数曲线、测量报告和客户反馈。 | 附件与具体轮次和样件批次绑定。 |  |
| FR-TR-004 | P0 | 试模与质量 | 缺陷支持类别、位置/穴号、严重度、图片、根因、责任、措施和验证轮次。 | 缺陷可按轮次比较并生成Pareto。 |  |
| FR-TR-005 | P0 | 试模与质量 | 支持试模结论：通过、条件通过、需改模、需改图、需调工艺、取消。 | 结论触发下一步任务和阶段门状态。 |  |
| FR-TR-006 | P0 | 试模与质量 | 可调用/关联ERPNext Quality Inspection、NCR或质量报告。 | Hub显示最新状态但不改写正式检验结果。 |  |
| FR-TR-007 | P0 | 试模与质量 | 支持内部样件批准、客户批准、偏差/让步和有效期。 | 批准证据与产品/模具/文件版本锁定。 |  |
| FR-TR-008 | P1 | 试模与质量 | 支持不同试模轮次的参数、尺寸和缺陷趋势比较。 | 可导出一页式试模总结。 |  |
| FR-TR-009 | P1 | 试模与质量 | 支持穴号级尺寸和缺陷追溯。 | 家族模/多穴模可筛选具体穴位。 |  |
| FR-TR-010 | P2 | 试模与质量 | 支持从机台或采集系统自动导入试模参数。 | 自动值保留来源和时间戳，可人工确认。 |  |
| FR-CH-001 | P0 | 变更管理 | 与ERPNext现有ECR/ECO/ECN建立双向关联和状态同步。 | 正式变更编号以ERPNext为准。 |  |
| FR-CH-002 | P0 | 变更管理 | 影响评估覆盖产品、图纸、EBOM/MBOM、模具、工艺、质量、库存/WIP、供应商、成本、交期和客户。 | 每个影响类别有责任人和结论。 |  |
| FR-CH-003 | P0 | 变更管理 | 变更关联受影响对象及旧/新版本。 | 可生成受影响对象清单并避免遗漏。 |  |
| FR-CH-004 | P0 | 变更管理 | 批准后自动生成设计、改模、采购、试模、质量和切换任务包。 | 任务完成状态回写变更看板。 |  |
| FR-CH-005 | P0 | 变更管理 | 支持生效方式：日期、订单、批次、库存耗尽、序列/模次或客户批准。 | 生效规则在ERPNext交易执行前可验证。 |  |
| FR-CH-006 | P0 | 变更管理 | 支持旧库存、在制品、在途、旧标签/文件和客户库存处置。 | 处置决定有审批和执行证据。 |  |
| FR-CH-007 | P0 | 变更管理 | 需要时触发重新试模、FAI、客户批准和NPI部分复审。 | 系统按影响自动创建门禁复审。 |  |
| FR-CH-008 | P0 | 变更管理 | 变更关闭前验证新版本已发布、ERP数据已更新、现场旧版已撤回。 | 关闭检查可追溯。 |  |
| FR-CH-009 | P1 | 变更管理 | 支持变更成本、报废、停机和交期影响汇总。 | 可按客户/原因/产品分析。 |  |
| FR-CH-010 | P0 | 变更管理 | 保留完整审计链和跨系统ID。 | 任何状态、批准和版本变化均可追溯。 |  |
| FR-CO-001 | P0 | 协同 | 支持评论、@人员、关注、附件、活动时间线和对象链接。 | 讨论保留上下文，不依赖外部聊天才能理解决策。 |  |
| FR-CO-002 | P0 | 协同 | 支持问题、行动、风险和决策统一待办中心。 | 用户可按今日、逾期、项目和优先级查看。 |  |
| FR-CO-003 | P1 | 协同 | 供应商门户支持里程碑更新、文件上传、报价/问题回复和整改证据。 | 供应商只能看到授权模具/项目。 |  |
| FR-CO-004 | P1 | 协同 | 客户门户支持资料提交、样件/文件审阅、批准/驳回和反馈。 | 客户批准形成时间戳和版本锁定。 |  |
| FR-CO-005 | P0 | 协同 | 邮件/站内通知支持到期提醒、逾期升级、阶段门、质量失败、变更和接口异常。 | 用户可配置订阅但不能关闭关键审计通知。 |  |
| FR-CO-006 | P0 | 协同 | 支持英文、简体中文和繁体中文界面、字段标签、通知、邮件和打印模板；英文为源语言，两种中文来自同一Frappe兼容翻译机制。 | 按用户语言显示完整单语界面；英文、简体中文和繁体中文均无未翻译系统文案。 | 1-9 |
| FR-CO-007 | P2 | 协同 | 支持会议纪要模板并从纪要生成行动项和决策。 | 行动项保留来源会议链接。 |  |
| FR-RP-001 | P0 | 查询报表与管理 | 全局搜索项目、客户、零件、模具、图纸、试模、缺陷、变更和文件。 | 结果受权限过滤。 |  |
| FR-RP-002 | P0 | 查询报表与管理 | 管理层项目组合看板：阶段、健康度、目标SOP、逾期、成本和风险。 | 可按客户、负责人、项目类型、工厂和时间筛选。 |  |
| FR-RP-003 | P0 | 查询报表与管理 | 项目经理看板：本周里程碑、逾期交付物、阻断项、决策和接口异常。 | 支持下钻到对象。 |  |
| FR-RP-004 | P0 | 查询报表与管理 | 模具看板：开发进度、供应商、成本、试模轮次、重大缺陷、验收和维护提醒。 | 数据分别来自Hub和ERPNext并标明来源。 |  |
| FR-RP-005 | P0 | 查询报表与管理 | NPI看板：就绪度、阻断项、试产、能力、培训、文件和客户批准。 | G6前可导出评审包。 |  |
| FR-RP-006 | P1 | 查询报表与管理 | KPI趋势：按月/客户/项目类型分析准时率、周期、质量和成本。 | 支持导出Excel/PDF。 |  |
| FR-RP-007 | P0 | 查询报表与管理 | 管理员可配置项目模板、阶段门、交付物、编号、字段、状态和通知。 | 配置变更有版本和审计。 |  |
| FR-RP-008 | P0 | 查询报表与管理 | 支持批量导入历史项目、模具映射、文件索引和主数据。 | 导入前预校验，错误可下载修复。 |  |
| FR-RP-009 | P0 | 查询报表与管理 | 支持API日志、消息队列、失败重试、人工回放和对账报告。 | 运维人员无需查数据库即可处理常见失败。 |  |
| FR-RP-010 | P1 | 查询报表与管理 | 支持可配置报表和受控数据导出。 | 敏感字段可脱敏，导出记录可审计。 |  |
| INT-001 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext → Hub：客户/供应商增量同步；触发方式：创建/修改后Webhook；每日对账。 | Hub只读，ERPNext覆盖 | 7 |
| INT-002 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext → Hub：报价/销售订单触发项目；触发方式：单据提交Webhook + 创建命令。 | source_doc唯一幂等 | 7 |
| INT-003 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext ↔ Hub：物料/工程编号映射；触发方式：Hub发布请求；ERPNext返回Item Code。 | ERPNext为正式编码主系统 | 7 |
| INT-004 | P0 | ERPNext集成 | Hub → ERPNext：EBOM发布为Item/MBOM；触发方式：阶段门批准后的受控命令。 | 版本与映射校验，禁止覆盖已提交BOM | 7 |
| INT-005 | P0 | ERPNext集成 | Hub ↔ ERPNext：模具开发与模具资产映射；触发方式：验收时创建/更新；状态只读回传。 | 开发/资产分域 | 7 |
| INT-006 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext → Hub：采购、收货、发票和模具成本；触发方式：单据提交/修改事件 + 定时汇总。 | 财务实际以ERPNext为准 | 7 |
| INT-007 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext → Hub：Quality Inspection/NCR/CAPA状态；触发方式：提交、失败、关闭事件。 | 失败可使门禁失效 | 7 |
| INT-008 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext ↔ Hub：ECR/ECO/ECN与实施任务；触发方式：变更状态事件；Hub回传任务/验证摘要。 | 正式变更以ERPNext编号为准 | 7 |
| INT-009 | P0 | ERPNext集成 | Hub → ERPNext/DMS：发布文件、参数表、作业文件；触发方式：发布动作 + 哈希/元数据。 | 发布副本不可覆盖 | 7 |
| INT-010 | P0 | ERPNext集成 | ERPNext → Hub：项目成本、工时和费用；触发方式：定时或单据事件。 | Hub只读展示 | 7 |
| INT-011 | P1 | ERPNext集成 | Hub → ERPNext：阶段、SOP、移交和项目状态摘要；触发方式：关键状态变化事件。 | 仅更新指定摘要字段 | 7 |
| INT-012 | P1 | ERPNext集成 | 身份平台 → 两系统：SSO/用户/组织；触发方式：OIDC/LDAP/SCIM（按现状）。 | 统一人员标识，外部用户隔离 | 7 |
| INT-013 | P1 | ERPNext集成 | Hub/OpenProject：项目、任务、里程碑和状态；触发方式：API + Webhook。 | Hub阶段门为主；任务按映射规则 | 7 |
| INT-014 | P1 | ERPNext集成 | BI ← ERPNext/Hub：只读分析数据；触发方式：增量ETL/只读API。 | 禁止BI反向写入 | 7 |
| NFR-SEC-001 | P0 | 非功能/身份与访问 | 支持OIDC/LDAP等统一登录；关键角色可启用MFA；会话与密码策略符合公司安全规范。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-SEC-002 | P0 | 非功能/传输与存储 | 所有网络流量使用TLS；密钥、令牌和敏感字段加密或存入安全密钥库。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-SEC-003 | P0 | 非功能/权限隔离 | 按角色、项目、客户、供应商和密级控制；导出、下载和分享单独授权。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-AUD-001 | P0 | 非功能/审计不可抵赖 | 批准、发布、豁免和变更记录包含用户、时间、版本、意见和哈希；普通用户不能清除。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-PER-001 | P0 | 非功能/交互性能 | 建议基线：常用列表/表单95%请求在3秒内完成；复杂报表异步生成。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-PER-002 | P1 | 非功能/搜索与大文件 | 全文/元数据搜索5秒内返回；大CAD文件采用分片或对象存储，不阻塞应用线程。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-AVL-001 | P0 | 非功能/可用性 | 建议生产月可用性目标不低于99.5%，维护窗口除外；具体SLA由IT确认。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-BCP-001 | P0 | 非功能/备份恢复 | 数据库、文件和配置每日备份并定期演练；建议RPO≤24小时、RTO≤8小时，最终由业务确认。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-INT-001 | P0 | 非功能/集成可靠性 | 接口幂等、可重试、可回放、可对账；错误有明确责任人和告警。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-SCL-001 | P1 | 非功能/扩展性 | 支持多工厂、多项目模板、多语言和后续MES/CAD/客户平台接入。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-MNT-001 | P0 | 非功能/可维护性 | 自研代码独立App管理，使用版本控制、自动测试、升级回归和开发/测试/生产环境。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-DAT-001 | P0 | 非功能/数据质量 | 必填、唯一、枚举、引用和版本校验；批量导入提供预校验和差异报告。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-UX-001 | P0 | 非功能/易用性 | 按角色提供工作台；移动端至少支持查看、审批、拍照上传和行动项更新。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| NFR-LOC-001 | P0 | 非功能/本地化 | 英文为唯一源语言；支持Frappe兼容的简体中文与繁体中文翻译、时区、日期、数字、单位、邮件和打印模板；禁止未批准的界面语言混用。 | P0页面英文、简体中文和繁体中文翻译完整率分别为100%，语言纯度扫描和三语言E2E通过。 | 1-9 |
| NFR-COM-001 | P1 | 非功能/合规留存 | 按客户/法规配置项目、质量、变更和文件的保留年限及只读归档。 | 须提供可重复的测试证据、监控指标或审计记录证明满足要求。 | 1/8 |
| UX-001 | P0 | 统一体验 | 普通用户必须使用独立 Web App，不以 Frappe Desk 作为日常工作入口。 | 角色用户登录后直接进入“我的工作/项目组合”，完成核心任务无需打开 Desk。 | 1 |
| UX-002 | P0 | 统一体验 | 采用全局 Shell Bar、左侧导航、全局搜索、通知、帮助与用户菜单。 | 所有一级页面共享同一导航和身份上下文；键盘可访问。 | 1 |
| UX-003 | P0 | 项目工作区 | 以 Project Workspace 为主交互容器，统一呈现阶段门、计划、零件、Tooling、设计、试模、质量、NPI和活动。 | 用户在同一项目上下文内完成至少80%的开发工作。 | 2/3 |
| UX-004 | P0 | Tooling工作区 | 提供 Tooling Workspace，聚合设计、制造、套数、穴位、试模、问题、产能和ERP执行状态。 | 打开任一Tooling即可看到当前状态、下一行动、关键版本和上下游关系。 | 2/4 |
| UX-005 | P0 | 阶段门 | 项目页顶部持续显示G0-G7阶段带、当前阶段、阻断项和下一次评审。 | 任何项目页面均可在一屏内识别当前阶段与是否可通过。 | 2/3 |
| UX-006 | P0 | 对象页 | 对象采用动态页头：编码/名称、状态、关键属性、负责人、主要动作、来源和同步状态。 | 用户不进入编辑表单即可判断对象身份、状态与下一步。 | 2 |
| UX-007 | P0 | 统一列表 | 提供高密度可编辑表格，支持列选择、固定列、分组、筛选、排序、批量操作、保存视图和导出。 | Tooling List至少支持10种常用视图并可恢复个人视图。 | 2/4 |
| UX-008 | P0 | 上下文交互 | 列表选择行后在右侧上下文面板查看详情、活动、问题和快捷操作，避免频繁跳页。 | 查看和更新常见字段不丢失列表筛选与滚动位置。 | 2 |
| UX-009 | P0 | 协同 | 评论、@提及、行动、风险、决策和附件必须附着于项目或业务对象并进入活动流。 | 从通知进入时直接定位到对应对象与上下文。 | 3 |
| UX-010 | P0 | 我的工作 | 统一“My Work”聚合本人待办、待审、逾期、被提及、接口异常和最近项目。 | 用户可在一个页面清理当天工作。 | 3 |
| UX-011 | P0 | 快速创建 | 提供项目上下文内的快捷创建菜单，仅显示当前阶段/权限适用动作。 | 用户不能从错误上下文创建无关联单据。 | 2 |
| UX-012 | P0 | 表单体验 | 长表单按业务步骤或对象分区，不照搬DocType字段顺序；支持草稿、自动保存、明确保存状态。 | 网络中断或离开页面时不静默丢失已输入内容。 | 2 |
| UX-013 | P0 | 错误预防 | 高风险动作显示影响预览、前置校验、二次确认和可理解的错误修复建议。 | 阶段门、发布ERP、作废版本、批量更新均有影响预览。 | 2/6 |
| UX-014 | P0 | 删除策略 | 业务数据默认软删除/作废，不提供无审计的物理删除。 | 被引用对象不能删除；管理员修复操作有原因和审计。 | 1 |
| UX-015 | P0 | 并发控制 | 编辑时检测版本冲突并提示差异，不允许后保存静默覆盖。 | 两人并发修改同一对象时至少一方获得冲突处理界面。 | 2 |
| UX-016 | P0 | 状态反馈 | 所有异步操作显示进行中、成功、失败、重试和关联日志；禁止“点了没反应”。 | ERP发布和批量导入可查看实时进度与逐项结果。 | 2/7 |
| UX-017 | P0 | 空态与引导 | 每个主要页面定义加载、空数据、无权限、错误、离线和部分成功状态。 | 组件测试覆盖上述状态。 | 1/2 |
| UX-018 | P1 | 命令与搜索 | 支持命令面板/快捷键，快速跳转项目、零件、模具、试模和常用动作。 | 高级用户可不离开键盘完成搜索与导航。 | 3 |
| UX-019 | P0 | 可追溯 | 任何显示的ERP数据必须标明来源、ERP编号、同步状态和最后更新时间。 | 不允许用户把镜像状态误认为NPI可编辑字段。 | 2/7 |
| UX-020 | P1 | 移动端 | 移动端优先支持审批、状态更新、拍照上传、问题记录和扫码；复杂表格在桌面完成。 | 手机端可完成现场试模问题采集与Gate审批。 | 5/8 |
| UX-021 | P0 | 无障碍 | 主要交互满足键盘操作、焦点可见、标签可读和合理对比度。 | 自动化无障碍检查无严重问题。 | 1/8 |
| UX-022 | P0 | 国际化 | 英文是唯一UI源语言；简体中文和繁体中文通过同一Frappe兼容翻译事实源生成，日期、数字、单位、枚举和消息均本地化。 | 代码与元数据无硬编码中文UI文案；三种语言切换不改变数据值或业务逻辑；不依赖简繁自动转换作为正式翻译。 | 1/8 |
| UX-023 | P0 | 设计系统 | 所有业务页使用内部npi-ui组件封装，不直接散落Siemens iX或其他第三方组件调用。 | 升级iX、替换主题或处理组件默认文案时不需逐页改写；所有第三方文案经过本地化适配。 | 1 |
| UX-024 | P0 | 视觉风格 | 以Siemens Industrial Experience（iX）Classic Light和经典西门子工程软件工作台为唯一视觉与布局基线；使用自有品牌，不复制Siemens商标、字体或受限资产。 | 页面通过Siemens工业工作台视觉评审；任何其他设计系统或消费级卡片化均不得成为并列目标。 | 1 |
| UX-025 | P0 | 避免DocType碎片 | 不得以“每个DocType一个独立列表+表单”作为产品信息架构；DocType是后端持久化实现，不等于用户导航。 | 导航、工作区和任务流以用户目标组织。 | 1/2 |
| UX-026 | P0 | 可逆操作 | 低风险误操作提供撤销；不可撤销动作必须明确说明后果与恢复路径。 | 批量状态变更可在限定时间撤销或通过审计恢复。 | 2/8 |
| UX-027 | P1 | 个人化 | 支持个人收藏、最近访问、保存筛选、默认项目和列布局。 | 个人设置不影响团队共享视图。 | 3 |
| UX-028 | P0 | 团队视图 | 共享视图由管理员或项目负责人发布，需命名、说明、版本和权限。 | 共享视图修改有审计且可回退。 | 3 |
| UX-029 | P0 | 性能感知 | 首屏优先展示关键摘要，次要标签延迟加载；大表采用服务端分页/虚拟化。 | 典型项目数据量下交互响应达到NFR指标。 | 1/8 |
| UX-030 | P0 | 原型验收 | 每个新模块先交付可点击原型或Storybook状态，再进入业务实现。 | 产品负责人批准原型和交互状态后才开发完整后端。 | 1-9 |
| ARCH-001 | P0 | 架构 | NPI Hub与主ERPNext为两个独立Site/数据库；可以共享基础设施但不得共享业务表。 | 独立备份、独立迁移、独立发布；停用NPI不影响ERP交易。 | 1 |
| ARCH-002 | P0 | 架构 | 后端基于Frappe Framework独立App，普通用户前端采用React+TypeScript独立Web App。 | 后端可无Desk完成所有用户功能；Desk只用于配置/管理员修复。 | 1 |
| ARCH-003 | P0 | 架构 | 前端优先验证Siemens iX React/Web Components和图标，并通过内部npi-ui封装；复杂表格可采用经批准的开源组件。 | 依赖和许可证经批准；业务页面不直接耦合第三方组件；可统一替换主题。 | 1 |
| ARCH-004 | P0 | API | 业务写操作通过版本化领域服务API和显式状态转换，不直接依赖通用DocType CRUD。 | openapi.yaml覆盖公开接口，错误码稳定且有契约测试。 | 1/2 |
| ARCH-005 | P0 | 集成 | 浏览器不得持有ERPNext API密钥；ERP集成仅由服务端集成账户执行。 | 安全扫描和配置审计无前端密钥泄露。 | 1/7 |
| ARCH-006 | P0 | 集成 | 集成采用Outbox/Inbox、幂等键、重试、死信、对账和人工补偿。 | 重复消息不重复建单；可复现并修复失败消息。 | 7 |
| ARCH-007 | P0 | 文件 | 文件必须具备版本、校验和、权限、发布状态和不可变发布副本。 | Gate快照始终打开当时批准的文件版本。 | 1/6 |
| ARCH-008 | P0 | 状态机 | 核心对象采用显式状态机；状态转换校验权限、前置条件、理由和审计。 | 禁止通过直接字段写入绕过流程。 | 1/2 |
| ARCH-009 | P0 | 可观测性 | 统一记录请求ID、用户、对象、集成消息、错误、性能和审计事件。 | 从界面错误可定位到后端日志和接口消息。 | 1/8 |
| ARCH-010 | P0 | 扩展 | 客户/工厂差异优先通过模板、字典、规则和扩展字段实现，不复制整套模块。 | 新增客户模板无需fork主流程。 | 3/8 |
| ARCH-011 | P0 | 数据主责 | 每个共享字段必须定义主系统、可编辑方、同步方向、冲突规则和生效时点。 | Ownership Matrix缺失时不得开发双向同步。 | 0/7 |
| ARCH-012 | P0 | 版本策略 | 数据库迁移、API、文档和前端发布版本必须可追踪并支持回滚。 | 每次发布具有迁移清单、备份点和回滚演练记录。 | 1-9 |
| FR-TX-001 | P0 | Tooling数据模型 | 区分Part、Tooling Requirement、Tooling Master、Tooling Revision、Tooling Set/Copy和Trial。 | 客户表导入后每个概念落在正确对象，不以单行替代全部对象。 | 4 |
| FR-TX-002 | P0 | Tooling数据模型 | 一个Tooling Master可适用于多个项目、机型、产品和零件；适用关系有生效版本。 | 共用模不重复创建主模具，项目仅建立适用/使用关系。 | 4 |
| FR-TX-003 | P0 | Tooling数据模型 | 复制模/新增套数必须创建独立Tooling Set，记录序列号、来源Revision、供应商、状态、位置和资产映射。 | 复制数量与实际物理套数可逐套追踪。 | 4 |
| FR-TX-004 | P0 | Tooling数据模型 | 支持家族模/多穴模的穴位到零件映射、穴位状态、封穴和穴位试验结果。 | 缺陷和产能可以追溯到具体穴号。 | 4/5 |
| FR-TX-005 | P0 | Tooling数据模型 | 支持双色、双射、包胶/Overmold的工序链、母件/包胶件关系、机台类型和组合试模。 | UI MASK与OVERMOLD类关系不依赖空模具号或备注表达。 | 4/5 |
| FR-TX-006 | P0 | Tooling数据模型 | 支持镶件/Insert/换镶件方案，记录适用机型、版本、换型时间和验证状态。 | CFP150CO等换镶件要求可结构化查询。 | 4 |
| FR-TX-007 | P0 | 外部标识 | 零件和Tooling支持一对多外部标识：客户、SN、KW、TH、供应商等，并保留来源与有效期。 | 同一单元格多个编号可拆分导入且不丢失原始值。 | 4 |
| FR-TX-008 | P0 | 材料工艺 | 材料、牌号、商标、色母、颜色、FDA/合规和二次工艺拆为受控规格并与Part Revision关联。 | 材料/颜色变更可触发影响评估。 | 4/6 |
| FR-TX-009 | P0 | 过程基线 | 周期、重量、流道重量、机台吨位/类型等进入有版本的Process Baseline，不写死在Tooling主数据。 | 每次试模可比较计划、实际和批准基线。 | 5/6 |
| FR-TX-010 | P0 | 产能 | 产能必须为情景化计算，参数包括可用小时、工作日、OEE、良率、节拍、穴数、用量和有效套数。 | 公式不含隐藏22小时/26天常数；输入与结果均有版本。 | 4 |
| FR-TX-011 | P0 | 产能 | 产能结果同时输出零件日/月产量、可装配整机数、瓶颈和缺口。 | 改变套数/节拍/OEE后结果即时重算并保存情景。 | 4 |
| FR-TX-012 | P0 | Tooling导入 | 提供Tooling List导入向导：上传、预览、列映射、类型转换、校验、重复检测、分批导入和回滚。 | 错误按行/字段展示；部分成功需明确并可重试。 | 4 |
| FR-TX-013 | P0 | Tooling导入 | 导入器识别标题行、分段行、共用Tooling区和汇总区，不依赖固定Excel行号。 | 客户表增加/删除前置行后仍可通过映射完成导入。 | 4 |
| FR-TX-014 | P0 | Tooling导入 | 导入保留原文件、批次、原始行、原始值和转换日志。 | 任一对象可反查来源文件和行号。 | 4 |
| FR-TX-015 | P0 | Tooling导入 | 发现#REF!、非法类型、空必填、单位混用、状态塞编号、未定义A/B/C时阻断或警告。 | 样例表中的#REF!被识别且不进入正式产能结果。 | 4 |
| FR-TX-016 | P1 | Tooling导入 | 支持从浮动图片提取并关联到零件；无法可靠匹配时进入人工确认队列。 | 图片不会因自动猜测绑定到错误零件。 | 4 |
| FR-TX-017 | P0 | 风险分类 | 将历史A/B/C保留为Legacy Grade，同时新增模具制造难度、成型难度、外观风险和综合风险。 | 在业务确认A/B/C含义前不得自动解释其语义。 | 4 |
| FR-TX-018 | P0 | 状态 | “New Tooling”等状态不得写入Tooling No.；编号与状态分字段管理并支持原始文本保留。 | 导入后可按状态筛选，编号无括号状态文本。 | 4 |
| COD-001 | P0 | Codex治理 | Phase 0只能调查、提问和编写计划，不得修改生产代码、数据库或部署配置。 | 首阶段只产生批准清单中的文档；Git diff无业务实现代码。 | 0 |
| COD-002 | P0 | Codex治理 | 任何无法从需求、现有代码或样例数据确定的业务规则，必须创建Decision Request并停止相关实现。 | 无“合理猜测后直接实现”的提交。 | 0-9 |
| COD-003 | P0 | Codex治理 | 新增功能必须引用需求ID；需求矩阵中不存在的功能不得自行增加。 | PR描述包含需求ID，自动检查无孤儿功能。 | 1-9 |
| COD-004 | P0 | Codex治理 | 不得修改ERPNext Core；所有扩展通过自有App、API或配置完成。 | 升级差异检查无Core patch。 | 1-9 |
| COD-005 | P0 | Codex治理 | 不得直接写ERPNext数据库，不得绕过ERP业务校验。 | 集成测试只通过批准API/服务账户执行。 | 7 |
| COD-006 | P0 | Codex治理 | 不得创建双主数据或未定义主责的双向字段同步。 | 每个接口字段都能追踪到Ownership Matrix。 | 7 |
| COD-007 | P0 | Codex治理 | 不得执行不可逆删除、重置、覆盖或生产迁移；必须先备份、预演、确认和提供回滚。 | 破坏性命令默认被AGENTS规则阻止。 | 1-9 |
| COD-008 | P0 | Codex治理 | 不得将密钥、客户数据或生产凭证提交到仓库、日志、截图或前端。 | secret扫描通过；样例数据脱敏。 | 1-9 |
| COD-009 | P0 | Codex治理 | 不得引入未批准依赖、闭源企业组件或许可证不兼容包。 | 新增依赖在PR中说明用途、许可证和替代方案。 | 1-9 |
| COD-010 | P0 | Codex治理 | 不得硬编码产能22小时/26天、状态、客户名称、机型或字段映射。 | 所有业务常数来自配置/模板并有测试。 | 4 |
| COD-011 | P0 | Codex治理 | 每个阶段遵循计划→实现→测试→自审→文档→演示→批准流程。 | 未通过Done Definition不得进入下一阶段。 | 1-9 |
| COD-012 | P0 | Codex治理 | 每个用户故事必须实现加载、空态、错误、无权限、冲突和成功反馈。 | 组件/E2E测试覆盖关键状态。 | 1-9 |
| COD-013 | P0 | Codex治理 | 后端单元/API契约、前端组件、Playwright E2E和集成幂等/重试测试为最低测试组合。 | CI全绿并保存测试报告。 | 1-9 |
| COD-014 | P0 | Codex治理 | 未完成模块必须置于Feature Flag后，不允许以假数据冒充完成。 | 生产默认关闭未验收功能。 | 1-9 |
| COD-015 | P0 | Codex治理 | 代码标识、API字段、数据库字段和所有UI源字符串使用英文；中文仅存在于Frappe兼容翻译目录、测试期望和批准的本地化内容。 | 静态检查无硬编码中文UI字符串；所有可见英文源字符串通过翻译函数。 | 1-9 |
| COD-016 | P0 | Codex治理 | 大改动前先给出受影响文件、数据迁移、接口兼容、测试和回滚计划。 | 批准前不执行大范围重构。 | 1-9 |
| COD-017 | P0 | Codex治理 | 每次提交保持小范围、可审查、可回滚；一个线程/任务只处理一个明确目标。 | PR规模和变更说明可理解，避免混合无关重构。 | 1-9 |
| COD-018 | P0 | Codex治理 | 完成实现后必须运行/review或等价第二遍自审，重点检查安全、边界、错误处理和遗漏需求。 | 审查发现项有处理记录。 | 1-9 |
| COD-019 | P0 | Codex治理 | Codex必须维护PLANS.md、ADR、OpenAPI、数据字典和需求追踪，不允许文档与代码长期漂移。 | CI或评审检查关键文档随行为变更更新。 | 0-9 |
| COD-020 | P0 | Codex治理 | 当测试、迁移、导入或接口结果与预期不一致时停止，不得通过删除断言或放宽校验掩盖问题。 | 失败原因被定位并有修复或Decision Request。 | 1-9 |
| UX-031 | P0 | 颜色体系 | 全局只设一个品牌主色；普通业务界面以中性色为主，状态色仅用于错误、警告、成功、信息和中性状态。 | 业务页无模块彩虹配色、装饰性状态色或任意HEX；设计令牌和视觉审计通过。 | 1-9 |
| UX-032 | P0 | 形状与层级 | 面板/表格/工具栏圆角为0px，输入/按钮2px，弹窗最大4px；胶囊形仅限状态、筛选令牌和批准标签。 | 样式扫描无未批准大圆角、圆角卡片墙、胶囊主按钮或强阴影。 | 1-9 |
| UX-033 | P0 | 工程工作台布局 | 桌面页采用全局栏、左侧导航/对象树、对象上下文头、固定工具栏、中央工作区、右侧属性面板及可选底部消息区。 | 项目和Tooling核心页支持主从/分栏/可调整面板，用户无需在多张独立表单间跳转。 | 1-6 |
| UX-034 | P0 | 禁止装饰模式 | 禁止渐变、玻璃效果、强阴影、多彩卡片墙、巨型Hero、过量留白和弹跳动画；动效仅表达状态变化。 | Storybook、CSS扫描和视觉评审均无禁止模式。 | 1-9 |
| UX-035 | P0 | 工程信息密度 | 优先使用树表、高密度Grid、固定列、分组、属性面板、快捷键和上下文菜单，保持经典工程软件的信息密度。 | 1440×900下核心工作页无需滚动即可看到对象上下文、主要动作、工作列表和属性。 | 1-6 |
| UX-036 | P0 | 视觉回归 | 所有P0页面在1440×900和1920×1080建立英文、简体中文和繁体中文视觉回归基线。 | CI保存三语言差异图；未经批准的布局、颜色、圆角和语言变化阻断合并。 | 1-9 |
| I18N-001 | P0 | 源语言 | 所有UI、状态、错误、通知、邮件和打印模板以完整英文字符串为源文案。 | 源代码和元数据中不存在中文UI源文案；英文字符串均经过翻译函数。 | 1-9 |
| I18N-002 | P0 | Frappe翻译 | 后端使用frappe._()；React通过npi-i18n适配器读取同一Frappe兼容source_string/translated_string/context目录，并支持简体中文与繁体中文独立目录。 | 前后端同一英文源字符串在相同语言和上下文下得到一致翻译；实际language code由M0基于安装版本确认。 | 1 |
| I18N-003 | P0 | 禁止语言混用 | 任一渲染页面只使用当前语言；除批准术语/缩写、产品名、编号和用户/客户数据外，禁止英文、简体中文和繁体中文之间的界面混排。 | 简体/繁体中文页无未批准英文系统文案；英文页无中文系统文案；混排DOM扫描通过。 | 1-9 |
| I18N-004 | P0 | 术语表 | 维护approved_terms.csv，规定可保留术语/缩写、中文显示和上下文；新增例外需产品负责人批准。 | 中文界面残留英文均能追踪到已批准术语记录。 | 0-9 |
| I18N-005 | P0 | 稳定业务键 | 枚举、状态、工作流、权限、接口和数据库使用稳定英文代码，展示标签按语言翻译。 | 语言切换不改变状态机、查询、权限或接口载荷。 | 1-9 |
| I18N-006 | P0 | 完整消息翻译 | 错误、校验、活动、通知、异步任务、邮件和打印模板均进入统一翻译链；禁止拼接翻译片段。 | 英文、简体中文和繁体中文E2E覆盖成功、错误、权限、冲突、部分成功和异步结果。 | 1-9 |
| I18N-007 | P0 | 翻译发布门 | P0页面英文、简体中文和繁体中文翻译完整率必须分别达到100%；开发期英文回退或简繁自动转换不能掩盖发布缺失。 | 三语言覆盖报告无缺失，缺失、多余源字符串或未经审核的简繁转换阻断发布。 | 1-9 |
| COD-021 | P0 | Codex治理 | Codex不得偏离Siemens工业视觉约束，不得生成消费级卡片墙、过量圆角、多彩主题或任意CSS视觉值。 | 每个UI任务报告设计令牌、视觉审计和批准例外；stylelint通过。 | 1-9 |
| COD-022 | P0 | Codex治理 | Codex不得硬编码简体或繁体中文UI文案，也不得生成语言混排；所有文案变更必须同步英文源字符串、两种中文翻译、术语表和三语言测试。 | 语言扫描、三语言翻译完整率和三语言E2E通过。 | 1-9 |

# 附录B：客户 Tooling List 43列字段映射

字段映射用于导入模板和数据治理。目标字段名称为建议，Phase 0需结合现有ERPNext定制与编码规则确认；“不确定”必须进入人工确认，而不是静默猜测。

| 源列 | 目标对象 | 建议字段 | 映射/校验规则 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Import Row | source_row_seq | 仅作为客户清单行序，不作为系统主键。 | P0 |
| Mold No. | Tooling Master / External ID | customer_mold_no | 允许空但必须通过关系解释；不可把空值自动当作上一行模具。 | P0 |
| Part Name English | Part Revision | part_name_en | 名称字段；与唯一Part Code分开。 | P0 |
| Chinese name | Part Revision | part_name_zh | 支持中英文名称。 | P0 |
| Picture | Part / File | primary_image | 浮动图片需按锚点匹配；不确定时人工确认。 | P1 |
| appearance part Y/N | Part Revision | is_appearance_part | 布尔值，影响外观风险和检验要求。 | P0 |
| Model | Applicability | product_model / variant | 按“/”拆分为多对多关系，保留原始文本。 | P0 |
| SN P/N | External Identifier | identifier_value | identifier_system=SN；支持一个单元格多值和换行。 | P0 |
| KW P/N | External Identifier | identifier_value | identifier_system=KW；支持一个单元格多值和换行。 | P0 |
| TH Part Number | External Identifier | identifier_value | identifier_system=TH；支持一个单元格多值和换行。 | P0 |
| KW Tooling No. | Tooling External ID | identifier_value | 编号与(New Tooling)状态分离；多个物理编号拆分。 | P0 |
| Cavity | Tooling Revision / Cavity Map | cavity_count | 必须与穴位映射一致。 | P0 |
| Usage Per Unit | Part Applicability | usage_per_assembly | 用于整机产能换算，不属于模具主数据。 | P0 |
| Part Material | Material Spec | material_family | 规范化枚举并允许客户原始值。 | P0 |
| Material trademark | Material Spec | brand_or_trade_name | 与材料家族分开。 | P0 |
| FDA | Compliance Requirement | compliance_type/status | 不要只保留Yes/No；可扩展证书与有效期。 | P0 |
| secondary process | Secondary Process | process_type | No转换为空集合；其他值建立工序。 | P0 |
| Material Grade | Material Spec | grade | 与Revision和批准状态关联。 | P0 |
| Color Master CN | Color Spec / External ID | color_master_cn | 按来源管理，支持多供应商编码。 | P0 |
| Color description | Color Spec / External ID | color_description | 按来源管理，支持多供应商编码。 | P0 |
| Lijun code | Color Spec / External ID | supplier_color_code_lijun | 按来源管理，支持多供应商编码。 | P0 |
| Color Master Thailand | Color Spec / External ID | color_master_th | 按来源管理，支持多供应商编码。 | P0 |
| calculated weight | Process Baseline | calculated_net_weight | 记录单位、来源、版本和试模依据。 | P0 |
| actual weight | Process Baseline | actual_net_weight | 记录单位、来源、版本和试模依据。 | P0 |
| runner weight | Process Baseline | runner_weight | 记录单位、来源、版本和试模依据。 | P0 |
| allocated runner + net per cavity | Process Baseline | gross_weight_per_cavity | 记录单位、来源、版本和试模依据。 | P0 |
| injection cycle seconds | Process Baseline | cycle_time_sec | 标题中的日期不得成为字段名；基线有生效日期。 | P0 |
| Supplier | Tooling Build / Supplier Link | supplier | 正式供应商主数据来自ERPNext。 | P0 |
| tonnage | Machine Requirement | clamp_tonnage / machine_type | 解析纯吨位与“双色机/直立机”等类型，禁止一个文本字段混用。 | P0 |
| initial tooling set quantity | Tooling Requirement | initial_set_qty | 批准后创建对应Tooling Set。 | P0 |
| single-set daily output | Capacity Scenario Result | daily_part_output_per_set | 作为计算结果，不作为人工主数据。 | P0 |
| single-set daily assembly units | Capacity Scenario Result | daily_assembly_units_per_set | 作为计算结果，不作为人工主数据。 | P0 |
| copied tooling sets | Tooling Requirement / Tooling Set | copy_set_qty | 每套复制模创建物理对象；数量仅用于计划。 | P0 |
| total tooling sets | Capacity Scenario Input | active_set_count | 由有效物理套数计算，可在情景中调整。 | P0 |
| total daily output | Capacity Scenario Result | total_daily_part_output | 由受控参数计算；禁止导入#REF!为正式结果。 | P0 |
| total daily assembly units | Capacity Scenario Result | total_daily_assembly_units | 由受控参数计算；禁止导入#REF!为正式结果。 | P0 |
| monthly capacity | Capacity Scenario Result | monthly_assembly_capacity | 由受控参数计算；禁止导入#REF!为正式结果。 | P0 |
| common tooling Y/N | Tooling Applicability | is_shared | 建立跨项目/产品适用关系，不复制Tooling Master。 | P0 |
| A | Legacy Classification | legacy_a | 保留原值，含义未确认前不做推断。 | P0 |
| B | Legacy Classification | legacy_b | 保留原值，含义未确认前不做推断。 | P0 |
| C | Legacy Classification | legacy_c | 保留原值，含义未确认前不做推断。 | P0 |
| remarks | Notes / Structured Relations | remarks_raw | 解析双射、换镶件、保护膜等候选关系，但必须人工确认。 | P0 |
| unnamed trailing note | Import Raw Field | unmapped_extra | 标记未映射字段并要求确认，不静默丢弃。 | P0 |

# 附录C：可复制给 Codex 的启动材料

## C.1 GOAL 使用摘要

完整可复制文本已经放入Starter Pack的00_GOAL.md。下面是必须保留的关键段落：

先执行 Phase 0，只调查和计划，不写生产代码。 必须输出 QUESTIONS、DISCOVERY_REPORT、ARCHITECTURE、DATA_MODEL、 UX_NAVIGATION、ERP_OWNERSHIP_MATRIX、OpenAPI骨架、PLANS和追踪矩阵。 遇到不明确业务规则，创建 Decision Request 并停止。 Phase 0完成后必须停止，等待人工批准。

## C.2 AGENTS.md 的作用

将长期不变的边界、命令、测试、数据安全和停止规则放在仓库根AGENTS.md。

前端、后端或集成子目录可放更具体的AGENTS.override.md，但不能放宽根目录安全边界。

重复提醒Codex两次以上的规则，应考虑写入AGENTS.md或专用Skill。

## C.3 Starter Pack文件清单

| 路径 | 用途 |
| --- | --- |
| .agents/skills/erpnext-integration/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/frappe-domain-modeling/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/frappe-i18n-language-guard/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/npi-product-architecture/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/qa-traceability/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/security-change-review/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/siemens-industrial-ux/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/tooling-domain/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| .agents/skills/xlsx-tooling-import/SKILL.md | Codex仓库级技能；按任务类型强制调用 |
| 00_GOAL.md | Codex长期目标、工作约束、计划和启动说明 |
| 01_PRODUCT_REQUIREMENTS.md | 产品、Tooling、ERPNext集成或验收规格 |
| 02_UX_ARCHITECTURE.md | 产品、Tooling、ERPNext集成或验收规格 |
| 03_TOOLING_MODEL.md | 产品、Tooling、ERPNext集成或验收规格 |
| 04_ERP_INTEGRATION.md | 产品、Tooling、ERPNext集成或验收规格 |
| 05_ACCEPTANCE.md | 产品、Tooling、ERPNext集成或验收规格 |
| AGENTS.md | Codex长期目标、工作约束、计划和启动说明 |
| PLANS.md | Codex长期目标、工作约束、计划和启动说明 |
| README_START_HERE.md | Codex长期目标、工作约束、计划和启动说明 |
| contracts/README.md | 接口/契约说明 |
| docs/assets/architecture.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/codex_roadmap.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/release_integration.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/tooling_domain_model.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/wide_sheet_normalization.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/workspace_wireframe.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/workspace_wireframe_en.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/assets/workspace_wireframe_zh-CN.png | 参考架构、领域和三语言界面资产 |
| docs/decisions/DECISION_REQUEST_TEMPLATE.md | 无法安全假设时的决策请求模板 |
| docs/ux/I18N_LANGUAGE_POLICY.md | UI、视觉、语言和参考审计硬规范 |
| docs/ux/REFERENCE_AUDIT_TEMPLATE.md | UI、视觉、语言和参考审计硬规范 |
| docs/ux/VISUAL_SYSTEM.md | UI、视觉、语言和参考审计硬规范 |
| references/PRIVATE_DATA_NOTICE.md | 客户宽表分析、字段映射、术语和隐私说明 |
| references/approved_terms.csv | 客户宽表分析、字段映射、术语和隐私说明 |
| references/tooling_list_analysis.md | 客户宽表分析、字段映射、术语和隐私说明 |
| references/tooling_list_field_mapping.csv | 客户宽表分析、字段映射、术语和隐私说明 |
| references/translation_examples/README.md | 英文源与简体/繁体中文翻译格式示例；非最终language code |
| references/translation_examples/simplified_chinese.example.csv | 英文源与简体/繁体中文翻译格式示例；非最终language code |
| references/translation_examples/traditional_chinese.example.csv | 英文源与简体/繁体中文翻译格式示例；非最终language code |
| requirements.csv | 229条机器可读需求与验收追踪基线 |

# 附录D：待确认决策与参考资料

## D.1 Phase 0必须确认的问题

| 决策主题 | 需要确认 |
| --- | --- |
| ERP/Frappe版本与定制 | 当前版本、升级计划、自定义App、模具/质量/变更/文件DocType及API。 |
| Siemens iX组件与主题 | 确认@siemens/ix、@siemens/ix-react、图标、Classic Light主题、许可证、锁定版本和npi-ui适配层。 |
| Frappe翻译链 | 确认安装版本的翻译提取/编译方式、简体/繁体中文language code、用户语言解析、React catalog API和缓存失效。 |
| 身份认证 | 是否已有OIDC/AD/LDAP；跨Site如何SSO和离职回收。 |
| 编码规则 | Project、Part、Tooling Master、Revision、Set、Trial、Release和ERP映射规则。 |
| Tooling所有权/交接 | 客户所有、公司所有、供应商托管的验收、维修和资产切换规则。 |
| A/B/C含义 | 客户表A/B/C到底是难度、等级、优先级还是其他；未确认前只保存Legacy值。 |
| 产能口径 | 可用小时、工作日、OEE、良率、换型、停机、并行机台和瓶颈口径。 |
| 双色/包胶/镶件 | 实际工艺路线、主从件、Tooling编号和试模/质量追踪方式。 |
| EBOM/MBOM | NPI草稿结构、ERP正式BOM创建/审核/替代规则。 |
| 文件存储 | 当前ERPNext文件、S3/MinIO、CAD大文件、预览和发布副本策略。 |
| 试点范围 | 选择一客户来模和一自制模项目；定义真实用户、三语言UAT和成功标准。 |

## D.2 参考资料（官方）

| 主题 | 官方地址 |
| --- | --- |
| Siemens Industrial Experience（iX） | https://ix.siemens.io/ |
| Siemens iX React安装/主题 | https://ix.siemens.io/docs/home/installation/react |
| Frappe Translations | https://docs.frappe.io/framework/user/en/translations |
| Frappe自定义App翻译 | https://docs.frappe.io/framework/user/en/guides/basics/translations |
| Frappe REST API | https://docs.frappe.io/framework/user/en/api/rest |
| Frappe Webhooks | https://docs.frappe.io/framework/user/en/guides/integration/webhooks |
| Frappe Event Streaming alternatives | https://docs.frappe.io/framework/help/event-streaming |
| OpenAI Codex Prompting | https://developers.openai.com/codex/prompting |
| OpenAI Codex AGENTS.md | https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md |
| OpenAI Codex Skills | https://developers.openai.com/codex/skills |

文档结束 本文件是V1.2产品与实施基线，不替代Phase 0对现有仓库、ERPNext定制和真实业务流程的调查。视觉和语言规则以本章、Starter Pack的docs/ux/VISUAL_SYSTEM.md、docs/ux/I18N_LANGUAGE_POLICY.md及AGENTS.md为最高约束；任何冲突必须通过人工批准的Decision/ADR更新，不得由Codex自行放宽。